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П А С П О Р Т
Государственной программы города Москвы «Информационный город (2012-2016 годы)»
	Ответственный исполнитель программы
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

	Соисполнители программы
	ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ,
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ГОРОДА МОСКВЫ,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КАЧЕСТВУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ,
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СВЯЗЕЙ С РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ, ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЕЙНОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,
КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ ГОРОДА МОСКВЫ,
КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И КОНТРОЛЮ В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТОВ,
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ГОРОДА МОСКВЫ,
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ,
КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ,
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ,
КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ И ГОСТИНИЧНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ,
КОНТРОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ,
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ШТАБ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ,
ОБЪЕДИНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСПЕКЦИЙ ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ,
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ГОРОДА МОСКВЫ

	Подпрограммы программы
	12А. Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества жизни в городе Москве и создания благоприятных условий для ведения бизнеса,
12Б. Создание интеллектуальной системы управления городом Москвой,
12В. Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды,
12Г. Управление реализацией Программы,
12Д. Развитие средств массовой информации и рекламы

	Цели программы
	Повышение качества жизни населения города за счет широкомасштабного использования информационно – коммуникационных технологий в социальной сфере, в сфере обеспечения комплексной безопасности города, сфере управления городским хозяйством, а также в повседневной жизни граждан;
Повышение эффективности и прозрачности городского управления.

	Задачи программы
	Определение долгосрочных направлений развития информационно-коммуникационных технологий и формирование единых принципов внедрения информационно-коммуникационных технологий во все сферы жизнедеятельности города Москвы;
Обеспечение равноправного доступа к современной информационно-коммуникационной среде;
Повышение оперативности и качества предоставления государственных услуг и усиление роли информационно-коммуникационных технологий в обеспечении жизнедеятельности города Москвы на уровне технологически развитых мегаполисов мира;
Создание и внедрение эффективных механизмов и технологий управления городским хозяйством;
Создание благоприятных условий для развития информационно-коммуникационной отрасли города Москвы.

	Целевые индикаторы и показатели программы

	Показатель (индикатор)
	Целевое значение (2016 год)

	1200000.01. Уровень информатизации в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты, достигаемый за счет высокой доступности современной ИКТ-среды, прoцентов
	

	1200000.02. Уровень оперативности и качества оказания государственных услуг, прoцентов
	

	1200000.03. Уровень функционального и технологического развития интеллектуальной системы управления городом Москвой, прoцентов
	61

	1200000.04. Уровень безопасности граждан, достигаемый за счет проникновения ИКТ, прoцентов
	75

	1200000.05. Уровень технологического развития сферы управления городским хозяйством, прoцентов
	75

	1200000.06. Уровень технологического развития городской ИКТ инфраструктуры, прoцентов
	80

	1200000.07. Уровень унификации решений в области ИКТ, используемых в городском управлении, прoцентов
	53

	1200000.08. Уровень прозрачности процедур общественного контроля и технического надзора за реализацией государственной программы, прoцентов
	90

	1200000.09. Уровень развития и востребованности городских средств массовой информации, прoцентов
	55

	Этапы и сроки реализации программы
	1 этап: 01.01.2012 — 31.12.2012
2 этап: 01.01.2013 — 31.12.2014
3 этап: 01.01.2015 — 31.12.2016

	Объемы бюджетных ассигнований программы
	Общий объем финансирования - 329 774 172,3 тыс. руб.
в т.ч. за счет средств бюджета города Москвы - 205 643 526,5 тыс. руб.
Финансирование по годам реализации:

	
	Источник финансирования
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	
	Всего
	55 068 113,2
	60 839 202,4
	65 875 475,7
	71 141 678,0
	76 849 703,0

	
	бюджет города Москвы
	35 097 467,4
	37 839 202,4
	40 875 475,7
	44 141 678,0
	47 689 703,0

	
	юридические лица
	18 750 000,0
	23 000 000,0
	25 000 000,0
	27 000 000,0
	29 160 000,0

	
	федеральный бюджет
	1 220 645,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Ожидаемые результаты реализации программы
	Создание общедоступной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей жителям города Москвы и структурам гражданского общества возможность пользоваться услугами «электронного правительства», цифрового телевидения, широкополосного доступа к сети Интернет.
Создание эффективной системы управления городским хозяйством.
Повышение эффективности управления органов государственной власти города Москвы, взаимодействия общества и бизнеса с органами государственной власти города Москвы, качества и оперативности предоставления государственных услуг, а также снижение стоимости информационно-коммуникационного обеспечения государственного управления.
Улучшение условий для развития в городе Москве средств массовой информации, повышение доступности печатных средств массовой информации для граждан, увеличение популярности московских телевизионных каналов, повышение качества информационных продуктов, в том числе при освещении основных направлений деятельности органов государственной власти города Москвы.


1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы сферы создания и использования информационно-коммуникационных технологий, развития средств массовой информации и рекламы
1.1. Состояние и проблемы сферы создания и использования информационно-коммуникационных технологий  
На сегодняшний день уровень развития инфраструктуры доступа к информационно-коммуникационным технологиям в городе Москве в целом позволяет использовать преимущества высоких технологий во многих сферах жизни города Москвы.
Проникновение технологий беспроводного доступа в Интернет соответствует уровню наиболее технологически развитых городов мира. Например, покрытие технологией 3G составляет 90% территории города Москвы (в Сингапуре и Гонконге 80% и 100%, соответственно), покрытие беспроводным широкополосным доступом к сети Интернет составляет 60% (60—70% в Сингапуре и Гонконге). Проникновение мобильной связи составляет почти 200% (это означает, что один абонент использует в среднем две карты идентификации абонента (SIM-карты). Показатели развития информационно-коммуникационной инфраструктуры, по которым город Москва пока отстает от мировых мегаполисов, демонстрируют устойчивую позитивную динамику. Например, проникновение цифрового телевидения увеличилось с 9% в 2006 году до 21% в 2010 году (в Нью-Йорке показатель достигает 85%). Стоимость услуги TriplePlay (услуга по предоставлению по одному кабелю широкополосного высокоскоростного доступа к сети Интернет, возможности просмотра кабельного телевидения и пользования телефонной связью) с 2006 года сократилась на 17%, достигнув 970 рублей в месяц в 2010 году (в странах Европейского союза средняя стоимость услуги составляет 880 рублей в месяц).
Однако положительный вклад информационно-коммуникационных технологий в показатели качества жизни города Москвы все еще незначителен по сравнению с другими крупными городами мира. Это связано прежде всего с невысоким уровнем проникновения информационно-коммуникационных технологий в сферы жизни города Москвы, где значительную роль играет государство. Так, проникновение широкополосного доступа в Интернет со скоростью выше 10 Мбит/с в учреждения социальной сферы (медицинские учреждения, школы, музеи и др.) составляет всего 10%, а, например, в Гонконге этот показатель составляет 80—90%. На 100 учеников школ в городе Москве приходится 8,6 школьных компьютеров (в Стокгольме — 30 компьютеров), на 100 медицинских работников приходится 20 компьютеров (в Гонконге — 76 компьютеров).
Важным фактором, препятствующим развитию информационно-коммуникационных технологий, является недостаточный уровень распространения в обществе базовых навыков использования информационно-коммуникационных технологий. Это касается как населения в целом, так и государственных гражданских служащих. 
Остается нереализованным потенциал применения информационно-коммуникационных технологий в управлении транспортной ситуацией в городе Москве городским хозяйством, образовании, здравоохранении, культуры, индустрии туризма и отдыха.
Существенным препятствием повышению качества жизни в городе Москве за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий является отсутствие массового интерактивного взаимодействия граждан и организаций с органами государственной власти города Москвы при оказании последними государственных услуг. По показателям внедрения «электронного правительства» по состоянию на начало 2011 года город Москва находится в третьем-четвертом десятке субъектов Российской Федерации.
Использованию потенциала информационно-коммуникационных технологий в органах исполнительной власти города Москвы препятствуют разрозненность информационных ресурсов и систем, локальная автоматизация, существенное дублирование функций, реализуемых различными системами, несовместимость данных, содержащихся в различных ресурсах, отсутствие полной и достоверной информации об используемой информационно-коммуникационной инфраструктуре.
Недостаточными темпами развиваются инфраструктура доступа населения к сайтам органов исполнительной власти и информационная составляющая этих ресурсов.
Получение населением и организациями государственных услуг, а также информации, связанной с деятельностью органов государственной власти города Москвы и учреждений города Москвы, в большинстве случаев требует их личного обращения в органы государственной власти города Москвы, а также предоставления запросов и документов на бумажном носителе. Это приводит к большим затратам времени и создает значительные неудобства для населения и организаций.
Развитие и внедрение информационно-коммуникационных технологий сдерживается отсутствием необходимой нормативной правовой базы как федерального уровня, так и уровня города Москвы. Правовая неурегулированость вопросов создания и функционирования единой технологической платформы государственных информационных систем, стимулирования применения информационно-коммуникационных технологий в различных сферах государственного управления препятствует широкому и повсеместному внедрению новых технологий. 
Также остаются актуальными вопросы обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных в органах исполнительной власти города Москвы.
Проблемы, препятствующие росту эффективности использования информационных технологий для повышения качества жизни, развития экономической, социальной, культурной и духовной сфер жизни города Москвы, совершенствования системы государственного управления, носят комплексный межведомственный характер и не могут быть решены на уровне отдельных органов государственной власти города Москвы. Их устранение требует скоординированного проведения организационных изменений и обеспечения согласованности действий всех органов государственной власти города Москвы.
1.2. Состояние и проблемы сферы развития средств массовой информации и рекламы
Основная проблема для выполнения задач, поставленных перед отраслью электронных средств массовой информации Правительством города Москвы, — это обеспечить максимальную аудиторию для просмотра телепрограмм, подготовленных при участии Правительства Москвы. Учитывая, что в целом телевизионная отрасль ориентирована на экономический эффект и, соответственно, производит и заполняет эфир в основном рейтинговыми программами развлекательного жанра, необходимо поддерживать деятельность телеканалов города Москвы в создании общественно значимых передач, уступающих развлекательным программам по зрительской аудитории, но имеющих социально-просветительскую функцию. 
Большое внимание также необходимо уделять созданию и распространению качественных аудиовизуальных произведений (теле- радиопрограмм, теле- и мультипликационных фильмов, телеверсий спектаклей и т.п.) различной тематики и жанров, направленных на гражданское, нравственное и художественное воспитание населения и формирование гражданского общества.
Сегодня для города Москвы характерно сокращение доли активно читающих людей. Между тем книга традиционно выполняет важнейшие культурные, социальные, образовательные и просветительские функции, для реализации которых, как показывает мировой опыт, необходима государственная поддержка. В этой связи особую актуальность приобретают меры по поддержке издательских проектов и развитию книготорговой сети на базе научно обоснованных нормативов обеспеченности жителей книготорговыми площадями.
В городе Москве возникает проблема обеспечения надлежащего правового регулирования рекламной отрасли. Рекламные конструкции распределены по территории города Москвы весьма неравномерно. Самая высокая плотность рекламных поверхностей наблюдается внутри Садового кольца. Это вызывает вполне обоснованные нарекания со стороны жителей. Статистические данные показывают, что плотность размещения рекламы в пределах Садового кольца более чем в 15 раз превышает плотность рекламных носителей, установленных за границами Третьего транспортного кольца. На долю Центрального административного округа города Москвы приходится 60% общей рекламной площади крупного формата, размещенной на зданиях и сооружениях. Перегруженность исторического центра рекламными конструкциями наносит ущерб архитектурно-художественному облику города Москвы.
Как и развитие информационно-коммуникационных технологий в городе Москве, меры по развитию средств массовой информации и рекламы должны носить системный характер.
2. Приоритеты политики Правительства Москвы в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации государственной программы
2.1 Приоритеты политики Правительства Москвы в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
Государственная политика города Москвы в сфере развития информационно-коммуникационных технологий основана на программных документах Российской Федерации в соответствующей сфере социально-экономического развития. Основные приоритеты Российской Федерации направлены на создание и дальнейшее развитие информационного общества. 
Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212, определено, что указанная Стратегия является основой для подготовки и уточнения доктринальных, концептуальных, программных и иных документов, определяющих цели и направления деятельности органов государственной власти, а также принципы и механизмы их взаимодействия с организациями и гражданами в области развития информационного общества в Российской Федерации.
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.08 № 1662-р (далее — Концепция), определено, что развитие информационно-коммуникационных технологий является одной из важнейших составляющих повышения национальной конкурентоспособности. 
Целями государственной политики Российской Федерации в области развития информационно-коммуникационных технологий, определенных Концепцией, являются создание и развитие информационного общества, повышение качества жизни граждан, развитие экономической, социально-политической, культурной сфер жизни общества, совершенствование системы государственного управления, обеспечение конкурентоспособности продукции и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Таким образом, цели государственной политики Правительства Москвы определяют необходимость решения задач не только в сфере информационных технологий, но и в других отраслях экономики, социальной сфере и государственном управлении. 
Настоящая Программа направлена на реализацию государственной политики Правительства Москвы, целью которой является: 
— повышение качества жизни граждан, в том числе на основе создания социально ориентированной информационно-коммуникационной среды;
— предоставление качественных государственных услуг;
— создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности в городе Москве, поддержка инвестиционной и инновационной деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий;
— повышение эффективности управления городским хозяйством;
— обеспечение открытого диалога между органами государственной власти города Москвы, гражданами и бизнесом.
Программа предназначена для определения принципов развития городского комплекса информационно-коммуникационных технологий в целях обеспечения растущих потребностей общества и бизнеса в прозрачной информационно-коммуникационной среде и создания эффективных механизмов государственного управления на базе информационных технологий.
Целями Программы являются: повышение качества жизни населения города Москвы за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере, в сфере обеспечения комплексной безопасности города Москвы, во всех сферах управления городским хозяйством, а также в повседневной жизни; повышение эффективности и прозрачности государственного управления в городе Москве. 
Задачами Программы, решение которых обеспечивает достижение цели Программы, являются:
определение долгосрочных направлений развития информационно-коммуникационных технологий и формирование единых принципов внедрения информационно-коммуникационных технологий во все сферы жизнедеятельности города Москвы;
обеспечение равноправного доступа к современной информационно-коммуникационной среде;
повышение оперативности и качества предоставления государственных услуг в электронном виде и усиление роли информационно-коммуникационных технологий в обеспечении жизнедеятельности города Москвы на уровне мировых стандартов;
создание эффективных механизмов обеспечения управления городским хозяйством;
стимулирование развития информационно-коммуникационных технологий в городе Москве за счет снижения административных барьеров и создания благоприятных условий для развития отраслевого бизнеса.
Для оценки достижения целей и выполнения задач Программы используются целевые индикаторы Программы.
Целевые индикаторы (показатели) Программы взаимоувязаны с показателями мероприятий Программы. Сведения о целевых индикаторах государственной программы и их значениях приведены в приложениях 1 и 2 к Программе. 
Для оценки достижения цели повышения качества жизни населения города Москвы за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий (далее также ИКТ) в социальной сфере, в сфере обеспечения комплексной безопасности города Москвы, во всех сферах управления городским хозяйством, а также в повседневной жизни, предусмотрены следующие целевые индикаторы:
• уровень информатизации в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты, достигаемый за счет высокой доступности современной ИКТ-среды;
• уровень оперативности и качества оказания государственных услуг;
• уровень безопасности граждан, достигаемый за счет проникновения ИКТ;
• уровень технологического развития сферы управления городским хозяйством;
• уровень технологического развития городской ИКТ инфраструктуры;
• уровень развития и востребованности городских средств массовой информации.
Для оценки достижения цели повышения эффективности и прозрачности государственного управления в городе Москве предусмотрены следующие целевые индикаторы:
• уровень функционального и технологического развития интеллектуальной системы управления городом Москвой;
• уровень унификации решений в области ИКТ, используемых в городском управлении;
• уровень прозрачности процедур общественного контроля и технического надзора за реализацией государственной программы.
Целевые индикаторы Программы позволяют оценить выполнение подпрограмм государственной программы.
Для подпрограмм в сфере создания и использования информационно-коммуникационных технологий предусмотрены следующие целевые индикаторы.
Для подпрограммы I:
— уровень информатизации в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты, достигаемый за счет высокой доступности современной ИКТ-среды, процентов:
этап I: 2012 — 38;
этап II: 2013 — 50; 2014 — 62;
этап III: 2015 — 74; 2016 — 86.
—  уровень оперативности и качества оказания государственных услуг, процентов:
этап I: 2012 — 27;
этап II: 2013 — 42; 2014 — 55;
этап III: 2015 — 69; 2016 — 78.
Для подпрограммы II:
— уровень функционального и технологического развития интеллектуальной системы управления городом Москвой, процентов:
этап I: 2012 — 32;
этап II: 2013 — 46; 2014 — 51;
этап III: 2015 — 56; 2016 — 61.
Для подпрограммы III:
— уровень безопасности граждан, достигаемый за счет проникновения ИКТ, процентов:
этап I: 2012 — 28;
этап II: 2013 — 58; 2014 — 64;
этап III: 2015 — 69; 2016 — 75.
— уровень технологического развития сферы управления городским хозяйством, процентов:
этап I: 2012 — 19;
этап II: 2013 — 31; 2014 — 43;
этап III: 2015 — 57; 2016 — 75.
— уровень технологического развития городской ИКТ инфраструктуры, процентов:
этап I: 2012 — 54;
этап II: 2013 — 60; 2014 — 67;
этап III: 2015 — 73; 2016 — 80.
Для подпрограммы IV:
— уровень унификации решений в области ИКТ, используемых в городском управлении, процентов:
этап I: 2012 — 0;
этап II: 2013 — 12; 2014 — 33;
этап III: 2015 — 43; 2016 — 53.
— уровень прозрачности процедур общественного контроля и технического надзора за реализацией государственной программы, процентов:
этап I: 2012 — 0;
этап II: 2013 — 0; 2014 — 80;
этап III: 2015 — 90; 2016 — 90.
Для подпрограммы V (в сфере развития средств массовой информации и рекламы):
— уровень развития и востребованности городских средств массовой информации, процентов:
этап I: 2012 — 44;
этап II: 2013 — 48; 2014 — 51;
этап III: 2015 — 53; 2016 — 55.
Перечень целевых индикаторов Программы и показателей мероприятий Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов городской политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие информационно-коммуникационных технологий в городе Москве, средств массовой информации и городской рекламы.
Контрольные значения целевых индикаторов Программы и показателей мероприятий Программы Государственной программы города Москвы «Информационный город (2012—2016 годы)» за период реализации 2012 — 2016 гг. приведены также в приложениях 1 и 2 к Программе.
Оценка результативности и эффективности реализации Программы за соответствующий период осуществляется в соответствии с методикой, приведенной в разделе 7 Программы.
Итоги оценки результативности и эффективности реализации Программы за соответствующий период включаются в состав ежегодного отчета и доклада ответственных исполнителей.
2.2. Описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы 
Сфера создания и использования информационно-коммуникационных технологий
Основным ожидаемым конечным результатом Программы станет наличие широкого спектра возможностей использования информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере и сфере городского управления. Возможности использования информационно-коммуникационных технологий обеспечиваются за счет создания соответствующей инфраструктуры, внедрения передовых информационно-коммуникационных технологий и инновационных услуг и создания цифровых информационных ресурсов.
Выполнение Программы создаст условия для повышения качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения, транспортной системы, развития индустрии отдыха и туризма, спорта, науки и инноваций, сферы культуры, коммунально-инженерной инфраструктуры, искоренения цифрового неравенства, обеспечения охраны окружающей среды и стимулирования финансово-экономической активности на основе развития и использования информационно-коммуникационных технологий.
Значимыми результатами Программы станет повышение эффективности деятельности органов государственной власти города Москвы, улучшение взаимодействия общества и деловой среды с органами государственной власти города Москвы, повышение качества и оперативности предоставления государственных услуг, а также снижение стоимости обеспечения государственного управления. Например, повышение доступности государственных услуг будет выражено в упрощении процедур предоставления государственных услуг для всех граждан и увеличения скорости их выполнения. Любой гражданин сможет получить и оплатить значительное количество государственных услуг в электронном виде, например, через сеть Интернет или посредством использования службы коротких сообщений (SMS). 
Повышение качества образования является необходимым условием инновационного развития города Москвы. Создание условий для комплексной информатизации сферы образования обеспечит эффективное использование в ходе обучения информационных образовательных ресурсов не только города Москвы, но и России, и мирового сообщества. В результате реализации мероприятий Программы (совместно с реализацией мероприятий государственной программы города Москвы в сфере образования) учащиеся и их родители смогут воспользоваться электронным дневником, родители смогут контролировать посещаемость занятий, получение льготного и платного питания детьми. Учителя и учащиеся смогут широко использовать в ходе обучения электронные образовательные информационные ресурсы (электронные учебники, виртуальные модели, электронные тесты и т.п.). Подобные информационные ресурсы, а также использование телекоммуникационных технологий облегчат получение образования детьми со слабым здоровьем, детьми с ограниченными возможностями. Информационно-коммуникационные технологии открывают широкие перспективы для дополнительного образования и профессиональной переподготовки.
В сфере здравоохранения реализация Программы будет способствовать повышению качества диагностики, лечения и реабилитации и, как следствие, увеличению доли активного трудоспособного населения города Москвы и росту продолжительности жизни. 
В результате реализации мероприятий Программы (совместно с реализацией мероприятий государственной программы города Москвы в сфере здравоохранения) любой гражданин сможет записаться на прием к врачу посредством сети Интернет. Ведение электронной медицинской карты позволит оперативно обмениваться информацией между специалистами разных медицинских учреждений, упростит и облегчит посещение гражданами медицинских учреждений и лечение в них. Со стороны администрации учреждений здравоохранения повысится контроль за соблюдением медицинских стандартов. Кроме того, информационно-коммуникационные технологии повысят доступность высокотехнологичной медицинской помощи. А в некоторых случаях гражданин сможет получить консультацию специалиста дистанционно, через сеть Интернет.
В сфере социальной защиты возможности информационных технологий будут способствовать эффективной поддержке социально незащищенных групп населения и лиц с ограниченными физическими возможностями. Реализация мероприятий Программы будет способствовать искоренению цифрового неравенства. Объективный, точный и оперативный учет и контроль деятельности в сфере здравоохранения и социальной помощи населению, осуществляемый с использованием информационных технологий, приведет к укреплению доверия и сокращению традиционной проблемы обратной связи граждан и системы здравоохранения.
В сфере транспорта мероприятия Программы (выполняются совместно с мероприятиями Государственной программы города Москвы в области развития транспортной системы) обеспечат создание эффективной транспортной системы и сокращение отставания от мировых лидеров в этой сфере. Создание эффективной информационно-коммуникационной инфраструктуры обеспечит повышение безопасности дорожного движения,  своевременное реагирование городских служб на аварийные ситуации. 
В области городского строительства повысится эффективность управления проектами городского строительства в течение всего цикла строительства объектов. Применение информационно-коммуникационных технологий будет способствовать повышению эффективности управления инвестиционной деятельностью города Москвы в данной сфере.
В сфере коммунального обслуживания применение информационно-коммуникационных технологий будет способствовать повышению качества обслуживания населения за счет организации мониторинга и управления состоянием объектов городского хозяйства, автоматизации сбора и анализа информации, поступающей с технологических датчиков, установленных в домохозяйствах и организациях.
Применение информационно-коммуникационных технологий в сфере обеспечения безопасности будет способствовать повышению уровня безопасности населения, своевременному реагированию экстренных служб города Москвы.
В результате создания единой городской информационной среды должностные лица исполнительной власти города Москвы смогут оперативно, в режиме реального времени, получать всю необходимую информацию о ключевых аспектах жизнедеятельности города Москвы, планировать и контролировать исполнение бюджета города Москвы, контролировать исполнение поручений. 
Создание централизованных реестров, аккумулирующих различные сведения о жизни города Москвы, позволит сократить издержки и риски органов исполнительной власти города Москвы, хозяйствующих субъектов и граждан, связанных с получением актуальной и доступной информации по ключевым аспектам жизнедеятельности города Москвы.
Развитие инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий, в том числе, на принципах государственно-частного партнерства, будет способствовать улучшению инвестиционного климата и развитию рыночных отношений.
Всестороннее проникновение информационных технологий приведет к новому качеству взаимодействия людей, в особенности посредством электронных коммуникаций и доступа к сети Интернет, откроет новые возможности для индивидуального развития и развития хозяйствующих субъектов и, как следствие, будет способствовать повышению производительности труда, эффективности и конкурентоспособности экономики города Москвы.
Эффекты, возникающие при использовании информационных технологий в различных сферах деятельности, в конечном итоге повлияют на повышение качества жизни в городе Москве.
При повсеместном использовании информационных технологий активизируется обмен знаниями, традиционные услуги обретут новые формы и станут более доступными. Изменятся модели управления, производства и потребления, расширятся экономические связи между субъектами бизнес-сообщества, обществом и государством. Достижение целей Программы опосредованно повлияет на социально-экономические показатели развития города Москвы. 
Некоторые мероприятия являются потенциально привлекательными с коммерческой точки зрения (например, развитие инфраструктуры широкополосного доступа к сети Интернет). Для их выполнения планируется привлечение средств из внебюджетных источников. Выполнение мероприятий, имеющих преимущественно затратный характер, обеспечивается за счет средств бюджета города Москвы. 
Сфера развития средств массовой информации и рекламы
Реализация программы будет способствовать улучшению условий для развития в городе Москве средств массовой информации, повышению доступности печатных средств массовой информации для граждан, увеличению популярности московских телевизионных каналов, повышению качества информационных продуктов, в том числе при освещении основных направлений деятельности органов государственной власти города Москвы. При этом реализация ряда мероприятий обеспечит сохранение исторического облика города Москвы, избавит город Москву от «рекламного мусора», создаст единые требования к оформлению объектов наружной рекламы, преобразит город Москву путем совершенствования системы праздничного и тематического оформления.
2.3. Сроки и этапы реализации государственной программы
Сроки реализации Программы 2012—2016 годов.
Программа реализуется в 3 этапа: 
— первый этап 2012 г.;
— второй этап 2013—2014 гг.;
— третий этап 2015—2016 гг.
Промежуточные значения промежуточных показатели приведены в приложениях 1 и 2 Программы.
3. Обобщенная характеристика мероприятий государственной программы и подпрограмм государственной программы
Задачи Программы решаются в рамках 5 подпрограмм:
1. Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества жизни в городе Москве и создания благоприятных условий для ведения бизнеса;
2. Создание интеллектуальной системы управления городом Москвой;
3. Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды;
4. Управление реализацией Программы;
5. Развитие средств массовой информации и рекламы.
Последовательность решения задач и выполнения мероприятий определяется Департаментом информационных технологий города Москвы в соответствии с процедурами управления реализацией Программы.
Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач Программы. 
Пользователями результатов мероприятий Программы являются граждане, хозяйствующие субъекты, органы государственной власти города Москвы и учреждения города Москвы.
Подпрограмма 1 направлена на повышение качества и доступности предоставляемых государственных услуг, сокращение сроков их оказания, внедрение новых инновационных сервисов, предоставление гражданам полной информации о деятельности органов государственной власти города Москвы и обеспечение обратной связи между гражданами и государством, а также повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты граждан на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий.
Мероприятиями Подпрограммы 1 на период до 2016 года являются:
перевод государственных услуг в электронный вид и создание новых электронных сервисов;
внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу образования, здравоохранения и социальную сферу;
развитие инфраструктуры универсальной электронной карты;
обеспечение интерактивного, открытого и эффективного диалога между органами исполнительной власти города Москвы, гражданами и бизнесом;
внедрение современных информационных систем в здравоохранение в рамках Программы модернизации здравоохранения города Москвы.
Подпрограмма 2 направлена на осуществление перехода к новой эффективной форме организации деятельности органов исполнительной власти города Москвы за счет внедрения в их деятельность передовых информационно-коммуникационных технологий. 
Мероприятиями Подпрограммы 2 на период до 2016 года являются:
повышение качества коммунального обслуживания за счет применения информационно-коммуникационных технологий;
повышение эффективности городского управления на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий;
повышение уровня обеспечения безопасности жителей за счет применения информационно-коммуникационных технологий;
создание информационно-коммуникационной компоненты интеллектуальной транспортной системы (создание интеллектуальной транспортной системы предусмотрено в рамках Государственной программы города Москвы в сфере транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры на 2012—2016 годы);
повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет применения информационно-коммуникационных технологий.
Подпрограмма 3 предусматривает содействие со стороны государства развитию информационно-коммуникационной среды города Москвы, которое обеспечит возможность предоставления высокотехнологичных, инновационных услуг в социальной сфере, сфере управления городским хозяйством и коммерческом секторе, обеспечит рост частных инвестиций в отрасль информационно-коммуникационных технологий.
Мероприятиями Подпрограммы 3 на период до 2016 года являются:
создание условий для эффективного развития информационно-коммуникационной инфраструктуры города Москвы;
развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы;
оказание услуг электросвязи для органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы;
организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы;
обеспечение функционирования системы обеспечения безопасности города (видеонаблюдение);
обеспечение централизованного размещения городских информационных систем и ресурсов на базе общегородского центра обработки данных;
оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений.
Подпрограмма 4 представляет собой систему мероприятий, направленную на достижение значимых для города результатов, выполнение которых осуществляется в течение длительного периода. Для ее успешной реализации необходимо проведение комплекса организационных, методологических и контрольных мероприятий. Указанные мероприятия вошли в подпрограмму «Управление реализацией Программы».
Мероприятиями Подпрограммы 4 на период до 2016 года являются:
разработка системного проекта реализации Программы;
разработка и исполнение общественных контрольных и технических надзорных процедур;
разработка методологии обучения и повышения квалификации государственных гражданских служащих города Москвы и работников учреждений города Москвы, создание и обеспечение методологической составляющей деятельности центра технологического обучения.
Подпрограмма 5 предусматривает реализацию комплекса мероприятий в сфере развития средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Мероприятиями Подпрограммы 5 на период до 2016 года являются:
развитие печатных средств массовой информации и популяризация книгоиздания;
развитие электронных средств массовой информации;
развитие рекламы, праздничного и тематического оформления города Москвы.
4. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования
Нормативная правовая база Российской Федерации и города Москвы, в частности, в сфере формирования и развития информационного общества носит разрозненный, несистемный характер. Такое состояние правового регулирования данной сферы является элементом нестабильности и несет существенные риски как для обычных пользователей информационно-коммуникационных технологий, так и для инвесторов, государства и т.д. Отсутствие системного правового регулирования не позволяет создать условия для привлечения необходимого объема инвестиций в данную сферу, стимулирования быстрого внедрения передовых технологий, повышения доверия к информационно-коммуникационным технологиям и массового распространения их применения. 
В рамках реализации Программы предполагается сформировать необходимую нормативную правовую базу и правовые механизмы, необходимые для обеспечения достижения целей Программы, а в необходимых случаях в установленном порядке инициировать принятие нормативных федеральных правовых актов.
При формировании мероприятий Программы выделены следующие направления правового регулирования:
разработка правовой базы для обеспечения создания и последующего функционирования юридически значимой технологической платформы развития информационно-коммуникационных технологий;
формирование мер и механизмов экономического, налогового и административного стимулирования применения информационно-коммуникационных технологий гражданами, бизнес-сообществом и государственными органами в своей деятельности;
формирование и формализация мер финансовой, организационной и иной поддержки организаций, работающих в сфере информационно-коммуникационных технологий.
5. Управление реализацией Программы
Программа представляет собой координационный механизм, объединяющий действия органов исполнительной власти города Москвы, направленные на достижение целей и выполнение задач Программы.
Задачи Программы решаются посредством выполнения мероприятий Программы, в рамках которых предусматривается осуществление совокупности проектов. Под проектом в рамках реализации Программы понимается обоснованный комплекс действий, выполнение которого направлено на решение задач Программы и достижение запланированных значений целевых показателей/индикаторов. Перечень проектов  определяется Ответственным исполнителем при разработке и утверждении годовых организационно-финансовых планов реализации Программы (планов работ по информатизации города Москвы). Для каждого проекта в составе организационно-финансового плана (плана работ по информатизации города Москвы) разрабатывается паспорт проекта и определяется функциональный заказчик (орган исполнительной власти города Москвы, в интересах которого разрабатывается информационная система).
Расходы на информатизацию органов исполнительной власти города Москвы осуществляются в рамках настоящей Программы, за исключением отдельных решений Правительства Москвы, принимаемых по представлению Ответственного исполнителя.
Порядок координации расходования средств на информатизацию государственных учреждений города Москвы, государственных унитарных предприятий города Москвы и акционерных обществ с контрольным пакетом акций, принадлежащих городу Москве, устанавливается отдельными правовыми актами Правительства Москвы.
С целью оптимизации расходов и повышения качества результатов работ по ключевым проектам Программы (система безопасности города Москвы, услуги связи для органов исполнительной власти города Москвы и др.) указанные проекты предполагается реализовывать по сервисной модели, когда инвестиции в информационно-коммуникационную инфраструктуру, необходимую для реализации проектов, осуществляются организациями за счет собственных средств, а за счет средств бюджета города Москвы приобретаются конечные услуги, предоставляемые организациями на базе указанной инфраструктуры. Ключевые проекты предполагается осуществлять в рамках трехлетних контрактов с целью повышения их инвестиционной привлекательности, а также для обеспечения дополнительной экономии бюджетных средств. 
Полномочия по управлению и реализации Программы разделяются между коллегиальным органом, создаваемым в указанных целях на основании решения Правительства Москвы, Ответственным исполнителем и соисполнителями.
Основными задачами коллегиального органа являются следующие:
— определение основных положений по управлению реализацией Программы;
— формирование предложений по стратегическим направлениям развития городского хозяйства в сфере информационно-коммуникационных технологий;
— определение основных положений технической политики в сфере информационно-коммуникационных технологий города Москвы, в том числе в части формата межведомственного информационного взаимодействия, использования единого цифрового пространства доверия электронно-цифровых подписей, обеспечения информационной безопасности, использования региональных реестров и порталов государственных услуг;
— контроль достижения целевых индикаторов Программы.
Ответственный исполнитель осуществляет функции по управлению и реализации Программы, в том числе:
— утверждает паспорта проектов в рамках реализации Программы, актуализирует паспорта проектов в соответствии с приоритетами социально-экономического развития города Москвы;
— разрабатывает единые технические, методические, организационные и иные требования для всех проектов в рамках реализации Программы;
— учитывает мероприятия и результаты выполнения иных государственных программ города Москвы и внепрограммной деятельности в области развития информационно-коммуникационных технологий и средств массовой информации и рекламы города Москвы;
— утверждает годовые организационно-финансовые планы реализации Программы (планы работ по информатизации города Москвы);
— определяет порядок планирования и учета расходов на выполнение проектов в рамках реализации Программы;
— обеспечивает размещение государственного заказа и заключение контрактов в установленном порядке;
— контролирует действия соисполнителей по решению задач Программы, рассматривает и утверждает отчеты соисполнителей о реализации мероприятий Программы;
— представляет в установленном порядке отчетность о результатах выполнения Программы и использовании бюджетных средств;
— координирует действия определяемых в соответствии с настоящим разделом оператора инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие органов исполнительной власти города Москвы и организаций при предоставлении государственных услуг и исполнении государственных функций в городе Москве (далее – инфраструктура взаимодействия) и оператора связи и телекоммуникаций.
Соисполнители мероприятий Программы осуществляют функции по реализации Программы, в том числе:
— обеспечивают формирование рабочих (детализированных) планов проектов в рамках реализации Программы и представляют указанные планы Ответственному исполнителю;
— организовывают выполнение проектов в рамках своей компетенции в целях реализации Программы;
— обобщают информацию о выполнении проектов в рамках своей компетенции в целях реализации Программы;
— организуют ведение отчетности по реализации проектов в рамках своей компетенции в целях реализации Программы;
— представляют отчетность по реализации проектов в рамках своей компетенции в целях реализации Программы Ответственному исполнителю.
Функциональные заказчики проектов осуществляют функции по реализации Программы, в том числе:
— формируют заявки на проекты в рамках реализации Программы;
— обеспечивают разработку функциональных требований к проектам в рамках реализации Программы;
— взаимодействуют с Ответственным исполнителем и соисполнителями при реализации соответствующих проектов в рамках реализации Программы;
— принимают участие в экспертизе проектов в рамках реализации Программы;
— участвуют в приемке результатов работ по проектам в рамках реализации Программы;
— участвуют во внедрении результатов проектов в рамках реализации Программы.
В целях повышения эффективности операционного управления реализацией Программы и обеспечения единства архитектуры создаваемых в ходе реализации Программы информационных систем и ресурсов создается дирекция Программы. Функции дирекции Программы могут быть переданы организации, отобранной на конкурсной основе.
Дирекция Программы осуществляет оперативное управление реализацией Программы и реализует, в том числе, следующие функции:
— ведет реестр паспортов проектов в рамках реализации Программы, обеспечивает его актуализацию;
— осуществляет деятельность, направленную на привлечение внебюджетных источников к реализации Программы, обеспечивает оперативное управление проектами, финансируемыми из внебюджетных источников;
— обеспечивает единство информационно-коммуникационной архитектуры создаваемых в ходе реализации Программы информационных систем и ресурсов;
— разрабатывает, актуализирует и обеспечивает архитектуру системного проекта реализации Программы;
— организует проведение экспертизы проектов в рамках реализации Программы;
— осуществляет мониторинг выполнения планов и целевых индикаторов проектов и Программы, ведет базу данных о ходе выполнения проектов и представляет полученную в ходе исполнения данной функции информацию Ответственному исполнителю.
С целью обеспечения эффективного функционирования информационно-коммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы могут быть созданы оператор инфраструктуры взаимодействия и оператор связи и телекоммуникаций города Москвы.
Оператор инфраструктуры взаимодействия реализует следующие функции:
— эксплуатирует централизованные компоненты инфраструктуры взаимодействия;
— обеспечивает эксплуатацию информационных систем, созданных в рамках Программы;
— обеспечивает функционирование сервисной модели в области информационных систем и ресурсов в городе Москве.
Оператор связи и телекоммуникаций города Москвы реализует следующие функции:
— обеспечивает функционирование сервисной модели в области связи и телекоммуникаций в городе Москве;
— обеспечивает эксплуатацию и управление мультисервисной сетью органов исполнительной власти города Москвы.
Мониторинг реализации Программы также в установленном порядке осуществляется Департаментом экономической политики и развития города Москвы и Департаментом финансов города Москвы.
По ключевым аспектам реализации Программы предусматривается осуществление функций общественного контроля, в том числе проведение общественных слушаний, в частности, при формировании ежегодных организационно-финансовых планов реализации Программы.
6. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы
Анализ рисков и принятие мер по управлению рисками реализации Программы осуществляет Ответственный исполнитель Программы.
Основными рисками Программы являются:
риски недостижения конечных результатов Программы;
риски несогласованности действий Ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;
риски недофинансирования Программы за счет средств федерального бюджета, бюджета города Москвы или внебюджетных источников;
риски неэффективного и неполного использования государственными гражданскими служащими города Москвы, москвичами и организациями возможностей, сервисов, услуг, предоставляемых внедренными в рамках Программы информационно-коммуникационными технологиями;
технические и технологические риски (в том числе несовместимость информационных систем, быстрый "моральный износ" оборудования и др.). 
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется Ответственным исполнителем (координатором) Программы в процессе реализации Программы.
Риск недостижения конечных результатов Программы является типичным при выполнении среднесрочных программ, а также комплексных программ, затрагивающих различные социально-экономические сферы. На минимизацию данного риска направлены меры по формированию плана и мониторинга реализации Программы, содержащего перечень мероприятий Программы, включая мероприятия, промежуточные показатели и индикаторы.
Минимизация риска несогласованности действий участников Программы осуществляется в рамках мероприятий и действий, осуществляемых в процессе управления реализацией Программы.
Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и внебюджетных источников осуществляется путем формирования и применения механизмов государственно-частного партнерства, формирования иных механизмов повышения инвестиционной привлекательности проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Для обеспечения эффективного и полного использования возможностей, предоставляемых информационно-коммуникационными технологиями, предполагается принятие комплекса мер по повышению квалификации государственных гражданских служащих, популяризации среди населения информационных технологий, стимулирование их использования и т.д.
Технические и технологические риски минимизируются на основе применения в ходе разработки и внедрения информационно-коммуникационных систем современных технологий и стандартов разработки информационно-коммуникационных решений, организации управления техническими мероприятиями по разработке и внедрению информационно-коммуникационных систем, привлечения квалифицированных исполнителей, а также на основе проведения экспертизы предлагаемых решений.
7. Методика оценки эффективности и результативности государственной программы с соответствующими системами показателей
Методика оценки эффективности и результативности Государственной программы города Москвы «Информационный город (2012—2016 годы)» (далее — Методика) определяет алгоритм оценки результативности и эффективности Программы в процессе и по итогам ее реализации.
Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации Программы, подпрограмм и мероприятий в их составе.
Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий, подпрограмм и Программы в целом.
Для оценки результативности мероприятий Программы должны быть использованы плановые и фактические значения показателей мероприятий, для оценки результативности подпрограмм и Программы в целом должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых индикаторов.
Индекс результативности мероприятия определяется по формуле:
Инд_рез = Сумма (Вес_показателя_меропр * (Рез_факт / Рез_план)), где
Инд_рез — индекс результативности мероприятия;
Сумма — суммирование по всем показателям, характеризующим выполнение мероприятия;
Рез_факт — достигнутый результат значения показателя;
Рез_план — плановый результат значения показателя;
Вес_показателя_меропр — весовое значение показателя, характеризующего мероприятие. Вес показателя мероприятия рассчитывается по формуле:
Вес_показателя_меропр = 1 / Число_показателей_меропр, где
Число_показателей_меропр — общее число показателей, характеризующих выполнение оцениваемого мероприятия.
Индекс результативности подпрограммы и Программы в целом определяется по формуле:
Инд_рез_П = Сумма (Вес_индикатора * (Рез_факт_И / Рез_план_И)), где
Инд_рез_П — индекс результативности подпрограммы или Программы в целом;
Сумма — суммирование по всем индикаторам, характеризующим выполнение подпрограммы или Программы в целом;
Рез_факт_И — достигнутый результат значения индикатора;
Рез_план_И — плановый результат значения индикатора;
Вес_индикатора — весовое значение индикатора, характеризующего подпрограмму или Программу в целом. Вес индикатора рассчитывается по формуле:
Вес_индикатора = 1 / Число_индикаторов, где
Число_индикаторов — общее число индикаторов, характеризующих выполнение подпрограммы или Программы в целом.
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий, подпрограмм и Программы в целом к планируемым затратам по мероприятиям, подпрограммам и по Программе в целом.
Эффективность мероприятия, подпрограммы, Программы в целом определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности мероприятия определяется по формуле:
Инд_эфф = (Факт_фин / Инд_рез) / План_фин, где
Инд_эфф — индекс эффективности мероприятия;
Факт_фин — объем фактического финансирования мероприятия по всем проектам и работам в их составе;
Инд_рез — индекс результативности мероприятия;
План_фин — объем запланированного финансирования мероприятия по всем проектам и работам в их составе на конец периода.
Индекс эффективности подпрограммы или Программы в целом определяется по формуле:
Инд_эфф_П = (Факт_фин_П / Инд_рез_П) / План_фин_П, где
Инд_эфф_П — индекс эффективности подпрограммы или Программы в целом;
Факт_фин_П — объем фактического совокупного финансирования подпрограммы или Программы в целом по всем мероприятиям;
Инд_рез_П — индекс результативности подпрограммы или Программы в целом;
План_фин_П — объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы или Программы в целом по всем мероприятиям на конец периода.
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации мероприятия, подпрограммы, Программы в целом:
Наименование показателя – Индекс эффективности мероприятия (Инд_эфф),
Наименование индикатора – Индекс эффективности подпрограммы или Программы в целом (Инд_эфф_П).
Диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий, подпрограммы и Программы в целом перечислены ниже:
Значение показателя: 0,6 ≤ Инд_эфф или Инд_эфф_П <0,9
Качественная оценка мероприятия, подпрограммы, Программы в целом: высокий уровень эффективности
Значение показателя: 0,3 ≤ Инд_эфф или Инд_эфф_П < 0,6 или 
0,9 ≤ Инд_эфф или Инд_эфф_П < 1,0
Качественная оценка мероприятия, подпрограммы, Программы в целом: средний уровень эффективности
Значение показателя: 0,1 ≤ Инд_эфф или Инд_эфф_П < 0,3 или 
1,0 ≤ Инд_эфф или Инд_эфф_П < 1,2
Качественная оценка мероприятия, подпрограммы, Программы в целом: низкий уровень эффективности
Значение показателя: Инд_эфф или Инд_эфф_П < 0,1 или
Инд_эфф или Инд_эфф_П ≥ 1,2
Качественная оценка мероприятия, подпрограммы, Программы в целом: мероприятие, подпрограмма, Программа в целом неэффективна
Таблица 1      

Сведения о показателях (индикаторах) Государственной программы, подпрограмм Государственной программы и их значениях
	№ п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей

	
	
	
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Государственная программа «Информационный город (2012-2016 годы)»

	1200000.01
	Уровень информатизации в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты, достигаемый за счет высокой доступности современной ИКТ-среды
	прoцентов
	-
	-
	38
	50
	62
	74
	86

	1200000.02
	Уровень оперативности и качества оказания государственных услуг
	прoцентов
	-
	-
	27
	42
	55
	69
	78

	1200000.03
	Уровень функционального и технологического развития интеллектуальной системы управления городом Москвой
	прoцентов
	-
	-
	32
	46
	51
	56
	61

	1200000.04
	Уровень безопасности граждан, достигаемый за счет проникновения ИКТ
	прoцентов
	-
	-
	29
	58
	64
	69
	75

	1200000.05
	Уровень технологического развития сферы управления городским хозяйством
	прoцентов
	-
	-
	19
	31
	43
	57
	75

	1200000.06
	Уровень технологического развития городской ИКТ инфраструктуры
	прoцентов
	-
	-
	54
	60
	67
	73
	80

	1200000.07
	Уровень унификации решений в области ИКТ, используемых в городском управлении
	прoцентов
	-
	-
	0
	12
	33
	43
	53

	1200000.08
	Уровень прозрачности процедур общественного контроля и технического надзора за реализацией государственной программы
	прoцентов
	-
	-
	0
	0
	80
	90
	90

	1200000.09
	Уровень развития и востребованности городских средств массовой информации
	прoцентов
	-
	-
	44
	48
	51
	53
	55

	Подпрограмма 12А. Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества жизни в городе Москве и создания благоприятных условий для ведения бизнеса

	1200000.01
	Уровень информатизации в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты, достигаемый за счет высокой доступности современной ИКТ-среды
	прoцентов
	-
	-
	38
	50
	62
	74
	86

	1200000.02
	Уровень оперативности и качества оказания государственных услуг
	прoцентов
	-
	-
	27
	42
	55
	69
	78

	Подпрограмма 12Б. Создание интеллектуальной системы управления городом Москвой

	1200000.03
	Уровень функционального и технологического развития интеллектуальной системы управления городом Москвой
	прoцентов
	-
	-
	32
	46
	51
	56
	61

	Подпрограмма 12В. Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды

	1200000.04
	Уровень безопасности граждан, достигаемый за счет проникновения ИКТ
	прoцентов
	-
	-
	29
	58
	64
	69
	75

	1200000.05
	Уровень технологического развития сферы управления городским хозяйством
	прoцентов
	-
	-
	19
	31
	43
	57
	75

	1200000.06
	Уровень технологического развития городской ИКТ инфраструктуры
	прoцентов
	-
	-
	54
	60
	67
	73
	80

	Подпрограмма 12Г. Управление реализацией Программы

	1200000.07
	Уровень унификации решений в области ИКТ, используемых в городском управлении
	прoцентов
	-
	-
	0
	12
	33
	43
	53

	1200000.08
	Уровень прозрачности процедур общественного контроля и технического надзора за реализацией государственной программы
	прoцентов
	-
	-
	0
	0
	80
	90
	90

	Подпрограмма 12Д. Развитие средств массовой информации и рекламы

	1200000.09
	Уровень развития и востребованности городских средств массовой информации
	прoцентов
	-
	-
	44
	48
	51
	53
	55


Таблица 2      

Перечень ведомственных целевых программ и мероприятий Государственной программы
	№ п/п
	Номер и наименование ведомственной целевой программы, мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор)
	Последствия нереализации ведомственной целевой программы, мероприятия
	Связь с показателями Государственной программы (подпрограммы)

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	Краткое описание
	Значение
	
	

	
	
	
	
	
	
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Подпрограмма 12А. Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества жизни в городе Москве и создания благоприятных условий для ведения бизнеса

	12А0100
	Мероприятие 12А0100. Перевод государственных услуг в электронный вид и создание новых электронных сервисов
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	01.01.2012
	31.12.2016
	12А0100.01 Доля государственных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве государственных услуг, которые могут оказываться в электронном виде, прoцентов
	30
	60
	80
	100
	100
	Снижение положительного вклада информационно-коммуникационных технологий в повышение качества жизни граждан и развитие бизнеса
	1200000.02

	
	
	
	
	
	12А0100.02 Доля граждан, имеющих электронную подпись, прoцентов
	28
	43
	57
	71
	85
	
	

	
	
	
	
	
	12А0100.03 Процент жителей, хотя бы один раз в год получивших государственные услуги посредством информационно-коммуникационных технологий, прoцентов
	27
	40
	53
	67
	80
	
	

	12А0200
	Мероприятие 12А0200. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу образования, здравоохранения и социальную сферу
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	01.01.2012
	31.12.2016
	12А0200.01 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в обучении с использованием дистанционных образовательных технологий, для которых обеспечено такое обучение, прoцентов
	78
	81
	84
	87
	90
	Снижение положительного вклада информационно-коммуникационных технологий в повышение качества жизни граждан
	1200000.01

	
	
	
	
	
	12А0200.02 Доля учебных заведений, в которых учет и управление ресурсами ведется с применением информационно-коммуникационных технологий, прoцентов
	33
	50
	67
	83
	100
	
	

	
	
	
	
	
	12А0200.03 Доля лечебно-профилактических учреждений, в которых учет и управление ресурсами ведется с применением информационно-коммуникационных технологий, прoцентов
	33
	50
	67
	83
	100
	
	

	
	
	
	
	
	12А0200.04 Доля лечебно-профилактических учреждений, в которых внедрена электронная медицинская карта, в общем числе лечебно-профилактических учреждений, прoцентов
	32
	48
	63
	79
	95
	
	

	
	
	
	
	
	12А0200.05 Доля учащихся, по которым сформированы электронные учебные портфолио, прoцентов
	30
	45
	60
	75
	90
	
	

	
	
	
	
	
	12А0200.06 Количество персональных компьютеров в школах и других общеобразовательных учреждениях на 100 учащихся, единиц
	13
	15
	17
	19
	20
	
	

	
	
	
	
	
	12А0200.07 Количество персональных компьютеров на 100 работников государственных медицинских учреждений, единиц
	25
	28
	30
	33
	35
	
	

	
	
	
	
	
	12А0200.08 Доля учебного времени, основанного на информационно-коммуникационных технологиях, во времени общего учебного курса, прoцентов
	17
	25
	33
	42
	50
	
	

	
	
	
	
	
	12А0200.09 Доля учащихся, для которых ведутся электронные дневники и журналы, прoцентов
	33
	50
	67
	83
	100
	
	

	12А0300
	Мероприятие 12А0300. Развитие инфраструктуры универсальной электронной карты
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	01.01.2012
	31.12.2016
	12А0300.01 Процент жителей города Москвы, получивших универсальную электронную карту (с учетом отказников), прoцентов
	28
	43
	57
	71
	85
	Снижение положительного вклада информационно-коммуникационных технологий в повышение качества жизни граждан
	1200000.02

	
	
	
	
	
	12А0300.02 Доля владельцев универсальной электронной карты, которые не менее одного раза в месяц используют универсальную электронную карту, прoцентов
	30
	45
	60
	75
	90
	
	

	12А0400
	Мероприятие 12А0400. Обеспечение интерактивного, открытого и эффективного диалога между органами исполнительной власти города Москвы, гражданами и бизнесом
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	01.01.2012
	31.12.2016
	12А0400.01 Удовлетворенность населения информационной открытостью органов исполнительной власти города Москвы (от числа опрошенных), прoцентов
	30
	40
	50
	60
	60
	Снижение положительного вклада информационно-коммуникационных технологий в повышение качества жизни граждан и развитие бизнеса
	1200000.02, 12А0000.01

	
	
	
	
	
	12А0400.02 Процент обращений в органы исполнительной власти города Москвы и городские службы, поступивших на основании данных из интерактивных городских систем и порталов органов исполнительной власти города Москвы, от общего числа сообщений, прoцентов
	17
	25
	33
	42
	50
	
	

	12А0500
	Мероприятие 12А0500. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение в рамках Программы модернизации здравоохранения города Москвы
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	01.01.2012
	31.12.2016
	12А0500.01 Доля жителей города Москвы, для которых обеспечена возможность записываться на прием к врачу с использованием информационно-коммуникационных технологий, прoцентов
	38
	54
	69
	85
	100
	Снижение положительного вклада информационно-коммуникационных технологий в повышение качества жизни граждан
	1200000.01

	Подпрограмма 12Б. Создание интеллектуальной системы управления городом Москвой

	12Б0100
	Мероприятие 12Б0100. Повышение качества коммунального обслуживания за счет применения информационно-коммуникационных технологий
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	01.01.2012
	31.12.2016
	12Б0100.01 Доля объектов городского хозяйства, по которым осуществляется мониторинг состояния с использованием информационно-коммуникационных технологий, прoцентов
	33
	42
	51
	60
	70
	Несоответствие городской информационно-коммуникационной инфраструктуры задачам внедрения интеллектуальной системы управления городом и повышения качества жизни населения
	1200000.03, 1200000.04

	
	
	
	
	
	12Б0100.02 Доля домохозяйств, оснащенных технологическими датчиками, прoцентов
	34
	43
	52
	61
	70
	
	

	
	
	
	
	
	12Б0100.03 Покрытие видеонаблюдением объектов городского хозяйства, прoцентов
	52
	58
	64
	70
	75
	
	

	
	
	
	
	
	12Б0100.04 Снижение эксплуатационных издержек содержания объектов городского хозяйства (в отношении к 2010 году), прoцентов
	5
	8
	10
	13
	15
	
	

	12Б0200
	Мероприятие 12Б0200. Повышение эффективности городского управления на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	01.01.2012
	31.12.2016
	12Б0200.01 Сокращение времени исполнения типовых бюджетных процессов (в отношении к 2010 году), прoцентов
	8
	13
	17
	21
	25
	Несоответствие городской информационно-коммуникационной инфраструктуры задачам внедрения интеллектуальной системы управления городом и повышения качества жизни населения
	1200000.03

	
	
	
	
	
	12Б0200.02 Увеличение точности бюджетного планирования (сокращение корректировок бюджета) (в отношении к 2010 году), прoцентов
	3
	5
	7
	8
	10
	
	

	12Б0300
	Мероприятие 12Б0300. Повышение уровня обеспечения безопасности жителей за счет применения информационно-коммуникационных технологий
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	01.01.2012
	31.12.2016
	12Б0300.01 Доля правонарушений, зафиксированных с помощью камер видеонаблюдения (места массового скопления людей), прoцентов
	13
	17
	21
	26
	30
	Снижение положительного вклада информационно-коммуникационных технологий в повышение качества жизни граждан
	1200000.04

	12Б0400
	Мероприятие 12Б0400. Создание информационно – коммуникационной компоненты интеллектуальной транспортной системы (в рамках Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы (2012-2016)»)
	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
	01.01.2012
	31.12.2016
	12Б0400.01 Доля территории города Москвы, охваченная ИТС, прoцентов
	65
	100
	100
	100
	100
	
	1200000.03, 1200000.04

	
	
	
	
	
	12Б0400.02 Количество оснащённых аппаратурой GPS\ГЛОНАСC государственных пассажирских транспортных средств, (шт.)
	7800
	7800
	7800
	7800
	7800
	
	

	
	
	
	
	
	12Б0400.03 Количество камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения, (шт.)
	450
	8500
	8500
	8500
	8500
	
	

	
	
	
	
	
	12Б0400.04 Количество светофорных объектов, управляемых в составе интеллектуальной транспортной системой, (шт.)
	700
	1700
	1700
	1700
	1700
	
	

	12Б0500
	Мероприятие 12Б0500. Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет применения информационно-коммуникационных технологий
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ, ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	01.01.2012
	31.12.2016
	12Б0500.01 Доля электронного документооборота между органами исполнительной власти города Москвы в общем объеме документооборота между органами исполнительной власти города Москвы, прoцентов
	32
	48
	63
	79
	95
	Несоответствие городской информационно-коммуникационной инфраструктуры задачам внедрения интеллектуальной системы управления городом и повышения качества жизни населения и уровня развития бизнеса
	1200000.03, 1200000.04

	
	
	
	
	
	12Б0500.02 Доля типовых информационно-коммуникационных решений в общем объеме информационно-коммуникационных решений, обеспечивающих исполнение органами исполнительной власти города Москвы функций, прoцентов
	5
	10
	15
	20
	30
	
	

	Подпрограмма 12В. Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды

	12В0100
	Мероприятие 12В0100. Создание условий для эффективного развития информационно-коммуникационной инфраструктуры города Москвы
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	01.01.2012
	31.12.2016
	12В0100.01 Доля телефонии (фиксированная связь), основанной на цифровых технологиях, прoцентов
	79
	84
	89
	94
	100
	Несоответствие городской информационно-коммуникационной инфраструктуры задачам внедрения интеллектуальной системы управления городом и повышения качества жизни населения и уровня развития бизнеса
	1200000.06

	
	
	
	
	
	12В0100.02 Проникновение проводного широкополосного доступа к сети Интернет (со скоростью 10 Мбит/с и выше), прoцентов
	31
	39
	47
	55
	65
	
	

	
	
	
	
	
	12В0100.03 Доля покрытия территории города Москвы технологиями 4G, прoцентов
	72
	78
	84
	90
	95
	
	

	
	
	
	
	
	12В0100.04 Доля населения, которому обеспечена возможность приема эфирных и эфирно-кабельных цифровых телеканалов, прoцентов
	34
	41
	48
	55
	60
	
	

	12В0200
	Мероприятие 12В0200. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	01.01.2012
	31.12.2016
	12В0200.01 Доля государственных гражданских служащих, использующих типовые автоматизированные рабочие места и информационные сервисы, прoцентов
	30
	45
	60
	75
	90
	Несоответствие городской информационно-коммуникационной инфраструктуры задачам внедрения интеллектуальной системы управления городом и повышения качества жизни населения
	1200000.05

	
	
	
	
	
	12В0200.02 Доля государственных гражданских служащих, использующих электронную подпись в соответствии с исполняемыми функциями, прoцентов
	33
	50
	67
	83
	100
	
	

	12В0300
	Мероприятие 12В0300. Оказание услуг электросвязи для органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	01.01.2012
	31.12.2016
	12В0300.01 Доля органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы, обеспеченных проводным широкополосным доступом к сети Интернет (скорость от 10 Мбит/с и выше), прoцентов
	46
	60
	73
	87
	100
	Несоответствие городской информационно-коммуникационной инфраструктуры задачам внедрения интеллектуальной системы управления городом и повышения качества жизни населения
	1200000.05

	12В0400
	Мероприятие 12В0400. Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	01.01.2012
	31.12.2016
	12В0400.01 Снижение стоимости владения информационно-коммуникационной инфраструктурой органов исполнительной власти города Москвы (в отношении к 2010 году), прoцентов
	10
	15
	20
	25
	30
	Отсутствие унифицированной технологической платформы для разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы
	1200000.05

	12В0500
	Мероприятие 12В0500. Обеспечение функционирования системы обеспечения безопасности города (видеонаблюдение)
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	01.01.2012
	31.12.2016
	12В0500.01 Процент покрытия жилого сектора средствами видеонаблюдения, прoцентов
	48
	60
	71
	83
	95
	Несоответствие городской информационно-коммуникационной инфраструктуры задачам внедрения интеллектуальной системы управления городом и повышения качества жизни населения
	1200000.04

	12В0600
	Мероприятие 12В0600. Обеспечение централизованного размещения городских информационных систем и ресурсов на базе общегородского центра обработки данных
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	01.01.2012
	31.12.2016
	12В0600.01 Доля информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы, которые работают с использованием центра обработки данных, в общем числе информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы, прoцентов
	5
	10
	15
	20
	30
	Отсутствие унифицированной технологической платформы для разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы
	1200000.05

	12В0700
	Мероприятие 12В0700. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	01.01.2012
	31.12.2016
	12В0700.01 Доля органов исполнительной власти и подведомственных учреждений, обеспеченных структурированными кабельными системами, прoцентов
	10
	30
	50
	70
	100
	Несоответствие городской информационно-коммуникационной инфраструктуры задачам внедрения интеллектуальной системы управления городом
	1200000.05

	
	
	
	
	
	12В0700.02 Доля органов исполнительной власти, для которых реализовано централизованное управление активной сетевой и кабельной инфраструктурой, прoцентов
	0
	10
	20
	40
	80
	
	

	Подпрограмма 12Г. Управление реализацией Программы

	12Г0100
	Мероприятие 12Г0100. Разработка системного проекта реализации Программы
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	01.01.2012
	31.12.2016
	12Г0100.01 Доля информационных систем и ресурсов города Москвы, соответствующих требованиям системного проекта, прoцентов
	-
	20
	60
	80
	100
	Несоответствие городской информационно-коммуникационной инфраструктуры задачам внедрения интеллектуальной системы управления городом
	1200000.07

	12Г0200
	Мероприятие 12Г0200. Разработка и исполнение общественных контрольных и технических надзорных процедур
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	01.01.2012
	31.12.2016
	12Г0200.01 Доля исполнения процедур технического контроля, соответствующих установленным требованиям, не менее, прoцентов
	-
	-
	80
	90
	90
	Низкий уровень общественного контроля и технического надзора за деятельностью в области городской информатизации
	1200000.08

	12Г0300
	Мероприятие 12Г0300. Разработка методологии обучения и повышения квалификации государственных гражданских служащих города Москвы и работников учреждений города Москвы, создание и обеспечение методологической составляющей деятельности центра технологического обучения
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	01.01.2012
	31.12.2016
	12Г0300.01 Доля государственных гражданских служащих города Москвы и работников учреждений города Москвы, прошедших обучение и/или повысивших квалификацию в центре технологического обучения, прoцентов
	0
	5
	7
	7
	7
	Низкий уровень квалификации в области ИКТ государственных гражданских служащих города Москвы и работников учреждений города Москвы
	1200000.07

	Подпрограмма 12Д. Развитие средств массовой информации и рекламы

	12Д0100
	Мероприятие 12Д0100. Развитие печатных средств массовой информации и популяризация книгоиздания
	ДЕПАРТАМЕНТ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ
	01.01.2012
	31.12.2016
	12Д0100.01 Количество книг (наименований), издание которых поддержано за счет средств городского бюджета, единиц
	68
	72
	75
	78
	82
	Невыполнение задач подпрограммы 5
	1200000.09

	
	
	
	
	
	12Д0100.02 Количество книг, направляемых в школьные и городские публичные библиотеки, тысяч экземпляров
	310
	320
	330
	350
	370
	
	

	
	
	
	
	
	12Д0100.03 Прирост суммарного годового тиража периодических печатных изданий, освещающих деятельность органов государственной власти города на постоянной основе, прoцентов
	2
	2
	2
	2
	2
	
	

	
	
	
	
	
	12Д0100.04 Тираж книг, издаваемых за счет средств городского бюджета, тысяч экземпляров
	390
	400
	415
	420
	430
	
	

	
	
	
	
	
	12Д0100.05 Общее число подписчиков периодических печатных средств массовой информации (поддерживаемых городом Москвой) (прирост к 2011 году), прoцентов
	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	
	
	
	
	
	12Д0100.06 Количество торговых объектов по распространению печатной продукции на территории города Москвы (прирост к 2011 году), прoцентов
	3
	6
	9
	12
	15
	
	

	
	
	
	
	
	12Д0100.07 Количество полос городской информации, публикуемой федеральными и московскими периодическими печатными изданиями, состоящими с Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы в договорных отношениях (прирост к предыдущему году), прoцентов
	2
	2
	2
	2
	2
	
	

	
	
	
	
	
	12Д0100.08 Количество представленных медиаэкспозиций, единиц
	17
	17
	17
	17
	17
	
	

	12Д0200
	Мероприятие 12Д0200. Развитие электронных средств массовой информации и производство телевизионных программ
	ДЕПАРТАМЕНТ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ, ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	01.01.2012
	31.12.2016
	12Д0200.01 Среднесуточная доля просмотра телеканала «ТВ Центр» (по городу Москве), не менее, прoцентов
	4
	4
	4
	4
	4
	Невыполнение задач подпрограммы 5
	1200000.09

	
	
	
	
	
	12Д0200.02 Среднесуточная доля слушания радиоканала (радиостанция «Говорит Москва»), не менее, прoцентов
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	
	

	
	
	
	
	
	12Д0200.03 Cреднесуточная доля просмотра телеканала «ТВ Центр» (по Российской Федерации), не менее, прoцентов
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	
	

	
	
	
	
	
	12Д0200.04 Среднесуточная доля просмотра телеканала «ТВ Столица», не менее, прoцентов
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	
	

	
	
	
	
	
	12Д0200.05 Среднесуточная доля просмотра телеканала «Доверие», не менее, прoцентов
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	
	

	
	
	
	
	
	12Д0200.06 Доля просмотра аудиовизуальных произведений, подготовленных при участии Правительства Москвы, не менее, прoцентов
	1
	1
	1
	1
	1
	
	

	
	
	
	
	
	12Д0200.07 Количество пресс-конференций, единиц
	25
	25
	25
	25
	25
	
	

	
	
	
	
	
	12Д0200.08 Количество телеверсий постановок московских театров, единиц
	20
	20
	20
	20
	20
	
	

	
	
	
	
	
	12Д0200.09 Количество проведенных общественно значимых мероприятий с участием Правительства Москвы, единиц
	5
	5
	5
	5
	5
	
	

	12Д0300
	Мероприятие 12Д0300. Развитие рекламы, праздничного и тематического оформления города
	ДЕПАРТАМЕНТ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ
	01.01.2012
	31.12.2016
	12Д0300.01 Сокращение доли незаконных объектов наружной рекламы и информации (ОНРИ) относительно общего количества эксплуатируемых ОНРИ, прoцентов
	40
	30
	20
	10
	5
	Невыполнение задач подпрограммы 5
	1200000.09

	
	
	
	
	
	12Д0300.02 Количество улиц и площадей города, мест проведения массовых гуляний, оформляемых к праздничным и значимым датам, единиц
	171
	197
	222
	248
	274
	
	

	
	
	
	
	
	12Д0300.03 Сокращение объема рекламных площадей в пределах Садового кольца (не включая его), прoцентов
	15
	35
	40
	40
	40
	
	

	
	
	
	
	
	12Д0300.04 Сокращение объема рекламных площадей за пределами Садового кольца (включая Садовое кольцо), прoцентов
	5
	15
	20
	20
	20
	
	


Таблица 4      

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы
	№ п/п
	Вид нормативного правового акта
	Основные положения нормативного правового акта
	Ответственный исполнитель и соисполнители
	Ожидаемые сроки принятия
	Мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Постановление Правительства Москвы
	Об установлении сроков начала приема заявлений граждан о выдаче универсальной электронной карты и сроков обращения граждан в уполномоченную организацию с заявлениями об отказе от получения универсальной электронной карты
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	31.03.2012
	Мероприятие 12А0300

	2
	Постановление Правительства Москвы
	Об утверждении порядка процессинга нефинансовых транзакций с использованием универсальной электронной карты
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	31.03.2012
	Мероприятие 12А0300

	3
	Постановление Правительства Москвы
	Об утверждении требований к информационному взаимодействию органов исполнительной власти города Москвы, предоставляющих государственные услуги с использованием универсальной электронной карты, в том числе формы соглашения, заключаемого с уполномоченной организацией органами исполнительной власти, предоставляющими государственные услуги с использованием универсальной электронной карты; порядка предоставления информации уполномоченной организации о запросах на получение государственных и муниципальных услуг и результатах получения соответствующих услуг с помощью универсальной электронной карты
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	31.03.2012
	Мероприятие 12А0100,
Мероприятие 12А0300

	4
	Постановление Правительства Москвы
	Об утверждении порядка погашения ранее выданных универсальных электронных карт по истечении срока их действия и изымаемых из обращения
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	31.03.2012
	Мероприятие 12А0300

	5
	Постановление Правительства Москвы
	О функционировании универсальной системы мобильных сервисов
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	30.04.2012
	Мероприятие 12А0100,
Мероприятие 12А0300

	6
	Постановление Правительства Москвы
	Об утверждении публичной оферты, на условиях которой к исполнению отдельных функций уполномоченной организации могут привлекаться страхователи гражданина (работодатели)
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	30.06.2012
	Мероприятие 12А0300

	7
	Постановление Правительства Москвы
	О порядке замены и погашения универсальных электронных карт
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	30.06.2012
	Мероприятие 12А0300

	8
	Постановление Правительства Москвы
	Об установлении срока и порядка направления гражданами, не подавшими в установленные сроки заявлений о выдаче им указанной карты и не обратившимися с заявлениями об отказе от получения универсальной электронной карты, информации о выборе банка, обеспечивающего предоставление услуг в рамках электронного банковского приложения в уполномоченную организацию
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	30.06.2012
	Мероприятие 12А0300

	9
	Постановление Правительства Москвы
	О порядке финансового обеспечения деятельности по обеспечению выпуска, выдачи и обслуживания, а также хранения универсальных электронных карт
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	30.06.2012
	Мероприятие 12А0300

	10
	Постановление Правительства Москвы
	О функционировании общегородского call-центра
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	30.06.2012
	Мероприятие 12А0400


Таблица 5      


Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями города Москвы по Государственной программе города Москвы

	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ВЦП, мероприятия
	Значение показателя объема услуги
	Расходы бюджета города Москвы на оказание государственной услуги тыс.руб.

	
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Наименование услуги и ее содержание:
	Услуги по содержанию и эксплуатации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Аппарата Мэра и Правительства Москвы

	Показатель объема услуги:
	Техническое обслуживание волоконно-оптических кабелей, ед.

	Подпрограмма 12В. Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды
	
	
	
	
	
	1 054,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 12В0400. Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы
	1
	
	
	
	
	1 054,50
	
	
	
	

	Показатель объема услуги:
	Ремонт вычислительной техники и локальных ИБП, мощностью до 5 kVa, установленных в стойках серверного оборудования, ед.

	Подпрограмма 12В. Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды
	
	
	
	
	
	184,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 12В0400. Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы
	320
	
	
	
	
	184,10
	
	
	
	

	Показатель объема услуги:
	Техническое и системное обслуживание рабочих станций и периферийных устройств в Аппарате ПМ, ПК, ед.

	Подпрограмма 12В. Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды
	
	
	
	
	
	21 372,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 12В0400. Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы
	1781
	
	
	
	
	21 372,00
	
	
	
	

	Показатель объема услуги:
	Техническая и сервисная поддержка оборудования транспортной сети системы передачи данных корпоративной мультисервисной сети (КМС) Правительства Москвы, ед.

	Подпрограмма 12В. Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды
	
	
	
	
	
	5 890,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 12В0400. Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы
	681
	
	
	
	
	5 890,10
	
	
	
	

	Показатель объема услуги:
	Техническое и системное обслуживание рабочих станций и периферийных устройств в Аппарате ПМ, МФУ, ед.

	Подпрограмма 12В. Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды
	
	
	
	
	
	2 724,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 12В0400. Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы
	227
	
	
	
	
	2 724,00
	
	
	
	

	Показатель объема услуги:
	Техническое и системное обслуживание рабочих станций и периферийных устройств в Аппарате ПМ, принтер, ед.

	Подпрограмма 12В. Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды
	
	
	
	
	
	17 328,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 12В0400. Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы
	1444
	
	
	
	
	17 328,00
	
	
	
	

	Показатель объема услуги:
	Расходные материалы к вычислительной технике и оборудованию, ед.

	Подпрограмма 12В. Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды
	
	
	
	
	
	23 973,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 12В0400. Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы
	14998
	
	
	
	
	23 973,00
	
	
	
	

	Показатель объема услуги:
	Сервисное обслуживание аппаратно-программного комплекса антиспам-антивирус Cisco IronPort, ед.

	Подпрограмма 12В. Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды
	
	
	
	
	
	5 842,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 12В0400. Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы
	1
	
	
	
	
	5 842,00
	
	
	
	

	Показатель объема услуги:
	Техническая поддержка оборудования Blue Coat SG8100-10, Proxy Edition, ед.

	Подпрограмма 12В. Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды
	
	
	
	
	
	899,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 12В0400. Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы
	1
	
	
	
	
	899,30
	
	
	
	

	Показатель объема услуги:
	Сервисное обслуживание оборудования Allot (NetEnforcer AC-804 Fiber SX) по программе Gold Support Plan, ед.

	Подпрограмма 12В. Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды
	
	
	
	
	
	363,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 12В0400. Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы
	1
	
	
	
	
	363,50
	
	
	
	

	Показатель объема услуги:
	Комплексное сервисное обслуживание суперсервера SUN 15К, ед.

	Подпрограмма 12В. Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды
	
	
	
	
	
	1 350,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 12В0400. Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы
	4
	
	
	
	
	1 350,00
	
	
	
	

	Показатель объема услуги:
	Системная поддержка и мониторинг серверов электронной почты ПМ, ед.

	Подпрограмма 12В. Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды
	
	
	
	
	
	1 002,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 12В0400. Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы
	7
	
	
	
	
	1 002,00
	
	
	
	

	Показатель объема услуги:
	Техническое и системное обслуживание рабочих станций и периферийных устройств в Аппарате ПМ, сетевой принтер, ед.

	Подпрограмма 12В. Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды
	
	
	
	
	
	1 780,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 12В0400. Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы
	47
	
	
	
	
	1 780,00
	
	
	
	

	Показатель объема услуги:
	Техническое и системное обслуживание аппаратного комплекса СИСМ, ед.

	Подпрограмма 12В. Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды
	
	
	
	
	
	3 302,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 12В0400. Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы
	1
	
	
	
	
	3 302,00
	
	
	
	

	Показатель объема услуги:
	Техническое обслуживание параллельных систем и источников PurePulse и APC, ед.

	Подпрограмма 12В. Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды
	
	
	
	
	
	1 340,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 12В0400. Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы
	2
	
	
	
	
	1 340,00
	
	
	
	

	Показатель объема услуги:
	Сервисное обслуживание оборудования Allot (NetEnforcer AC-802 Fiber SX) по программе Gold Support Plan, ед.

	Подпрограмма 12В. Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды
	
	
	
	
	
	316,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 12В0400. Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы
	1
	
	
	
	
	316,90
	
	
	
	

	Показатель объема услуги:
	Техническая и системная поддержка серверного оборудования корпоративной мультисервисной сети (КМС) ПМ, ед.

	Подпрограмма 12В. Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды
	
	
	
	
	
	3 509,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 12В0400. Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы
	123
	
	
	
	
	3 509,50
	
	
	
	

	Показатель объема услуги:
	Техническое обслуживание параллельных систем бесперебойного электропитания N-POWER, ед.

	Подпрограмма 12В. Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды
	
	
	
	
	
	1 301,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 12В0400. Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы
	3
	
	
	
	
	1 301,00
	
	
	
	

	Показатель объема услуги:
	Техническое и системное обслуживание рабочих станций и периферийных устройств в Аппарате ПМ, сканер, ед.

	Подпрограмма 12В. Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды
	
	
	
	
	
	2 334,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 12В0400. Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы
	389
	
	
	
	
	2 334,00
	
	
	
	


Таблица 6      

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств бюджета города Москвы (тыс. руб.)
	Наименование Государственной программы, подпрограммы Государственной программы, ведомственной целевой программы, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	ЦСР
	Рз Пр
	ГРБС
	ВР
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Информационный город (2012-2016 годы)
	всего
	1200000
	X
	X
	X
	35 097 467,4
	37 839 202,4
	40 875 475,7
	44 141 678,0
	47 689 703,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	020
	X
	24 000,0
	15 986,4
	15 986,4
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	054
	X
	302 678,3
	244 835,9
	244 835,9
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	056
	X
	146 148,0
	143 424,2
	143 424,2
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	071
	X
	20 259,6
	11 276,0
	11 276,0
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	075
	X
	606 056,9
	606 056,9
	606 056,9
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	148
	X
	256 396,5
	200 404,3
	200 404,3
	0,0
	0,0

	
	ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	154
	X
	10 372,9
	4 468,5
	4 468,5
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ, ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	162
	X
	10 502,3
	7 999,6
	7 999,6
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	163
	X
	77 143,7
	45 143,7
	45 143,7
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	164
	X
	64 117,5
	63 786,2
	63 786,2
	0,0
	0,0

	
	МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ШТАБ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ
	1200000
	X
	189
	X
	922,0
	922,0
	922,0
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЕЙНОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	262
	X
	33 998,9
	33 998,9
	33 998,9
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	592
	X
	82 706,9
	55 824,3
	55 824,3
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	725
	X
	63 667,8
	42 203,2
	42 203,2
	0,0
	0,0

	
	УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	730
	X
	15 464,9
	12 484,9
	12 484,9
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СВЯЗЕЙ С РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	734
	X
	4 697,0
	4 697,0
	4 697,0
	0,0
	0,0

	
	КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	735
	X
	14 887,2
	14 887,2
	14 887,2
	0,0
	0,0

	
	КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	761
	X
	65 231,2
	24 287,0
	24 287,0
	0,0
	0,0

	
	КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ И ГОСТИНИЧНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	768
	X
	813,2
	813,2
	813,2
	0,0
	0,0

	
	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КАЧЕСТВУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
	1200000
	X
	769
	X
	672,0
	672,0
	672,0
	0,0
	0,0

	
	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	773
	X
	11 702,7
	7 802,7
	7 802,7
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	778
	X
	131 498,3
	93 923,9
	93 923,9
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	780
	X
	21 020,7
	20 437,7
	20 437,7
	0,0
	0,0

	
	РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	781
	X
	1 478,3
	1 478,3
	1 478,3
	0,0
	0,0

	
	ОБЪЕДИНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСПЕКЦИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	788
	X
	11 600,7
	11 600,7
	11 600,7
	0,0
	0,0

	
	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	789
	X
	19 956,3
	15 656,3
	15 656,3
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	803
	X
	19 160,9
	11 160,9
	11 160,9
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	804
	X
	3 291,1
	3 291,1
	3 291,1
	0,0
	0,0

	
	УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	805
	X
	75 475,3
	55 475,3
	55 475,3
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	806
	X
	66 962,7
	36 400,0
	36 400,0
	0,0
	0,0

	
	КОНТРОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	808
	X
	10 005,9
	9 323,4
	9 323,4
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	809
	X
	22 830,0
	22 830,0
	22 830,0
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	811
	X
	21 210 999,4
	24 656 164,4
	27 209 581,9
	32 525 553,6
	35 467 595,1

	
	ДЕПАРТАМЕНТ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	813
	X
	10 158 872,5
	10 561 807,8
	11 043 169,6
	11 583 184,8
	12 187 521,4

	
	ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	814
	X
	8 098,3
	3 204,0
	3 204,0
	0,0
	0,0

	
	КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	817
	X
	5 324,3
	3 675,0
	3 675,0
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	818
	X
	49 682,1
	49 682,1
	49 682,1
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	822
	X
	2 699,5
	2 699,5
	2 699,5
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	824
	X
	44 305,8
	10 564,8
	10 564,8
	0,0
	0,0

	
	КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТОВ
	1200000
	X
	825
	X
	9 054,1
	5 494,1
	5 494,1
	0,0
	0,0

	
	КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И КОНТРОЛЮ В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	1200000
	X
	826
	X
	5 800,0
	4 800,0
	4 800,0
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
	1200000
	X
	827
	X
	49 638,7
	6 708,0
	6 708,0
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	828
	X
	4 364,4
	4 364,4
	4 364,4
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	830
	X
	7 082,2
	5 475,7
	5 475,7
	0,0
	0,0

	
	КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	833
	X
	3 419,8
	3 419,8
	3 419,8
	0,0
	0,0

	
	КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	836
	X
	12 272,1
	7 051,9
	7 051,9
	0,0
	0,0

	
	УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	839
	X
	26 024,7
	26 024,7
	26 024,7
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	840
	X
	210 903,9
	49 400,2
	50 894,2
	32 939,6
	34 586,5

	
	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	841
	X
	14 942,0
	9 733,3
	9 733,3
	0,0
	0,0

	
	УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
	1200000
	X
	843
	X
	133 217,6
	96 511,9
	96 511,9
	0,0
	0,0

	
	ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	901
	X
	123 076,3
	75 619,5
	75 619,5
	0,0
	0,0

	
	ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	911
	X
	124 785,2
	89 664,4
	89 664,4
	0,0
	0,0

	
	ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	921
	X
	39 048,6
	27 730,5
	27 730,5
	0,0
	0,0

	
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	931
	X
	117 137,8
	59 087,0
	59 087,0
	0,0
	0,0

	
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	941
	X
	85 595,9
	39 234,5
	39 234,5
	0,0
	0,0

	
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	951
	X
	66 667,9
	37 620,1
	37 620,1
	0,0
	0,0

	
	ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	961
	X
	92 062,2
	41 142,8
	41 142,8
	0,0
	0,0

	
	ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	971
	X
	103 921,0
	43 176,9
	43 176,9
	0,0
	0,0

	
	ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	981
	X
	93 256,8
	45 537,3
	45 537,3
	0,0
	0,0

	
	ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	1200000
	X
	991
	X
	99 494,6
	50 056,1
	50 056,1
	0,0
	0,0

	Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества жизни в городе Москве и создания благоприятных условий для ведения бизнеса
	всего
	12А0000
	X
	X
	X
	8 201 757,3
	8 834 776,2
	9 418 758,8
	10 022 419,4
	11 110 773,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	12А0000
	X
	811
	X
	8 201 757,3
	8 834 776,2
	9 418 758,8
	10 022 419,4
	11 110 773,0

	Перевод государственных услуг в электронный вид и создание новых электронных сервисов
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	12А0100
	0410
	811
	242
	1 784 423,0
	1 927 176,8
	2 081 351,0
	1 747 859,0
	1 927 687,8

	Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу образования, здравоохранения и социальную сферу
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	12А0200
	0410
	811
	242
	3 051 870,0
	5 066 897,9
	5 858 249,6
	6 676 509,6
	7 564 630,3

	Развитие инфраструктуры универсальной электронной карты
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	12А0300
	0410
	811
	242
	1 362 996,7
	1 472 036,5
	1 093 000,0
	1 093 000,0
	1 093 000,0

	Обеспечение интерактивного, открытого и эффективного диалога между органами исполнительной власти города Москвы, гражданами и бизнесом
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	12А0400
	0410
	811
	242
	352 467,6
	368 665,0
	386 158,2
	505 050,8
	525 454,9

	Внедрение современных информационных систем в здравоохранение в рамках Программы модернизации здравоохранения города Москвы
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	12А0578
	0410
	811
	242
	1 650 000,0
	
	
	
	

	Создание интеллектуальной системы управления городом Москвой
	всего
	12Б0000
	X
	X
	X
	4 816 651,0
	5 714 933,3
	6 890 352,7
	8 437 844,7
	9 789 122,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	12Б0000
	X
	811
	X
	4 666 651,0
	5 714 933,3
	6 890 352,7
	8 437 844,7
	9 789 122,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	12Б0000
	X
	840
	X
	150 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Повышение качества коммунального обслуживания за счет применения информационно-коммуникационных технологий
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	12Б0100
	0410
	811
	242
	292 175,9
	315 549,8
	340 793,9
	368 057,4
	397 502,0

	Повышение эффективности городского управления на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	12Б0200
	0410
	811
	242
	597 480,4
	663 955,8
	900 106,0
	1 036 904,6
	1 159 856,9

	Повышение уровня обеспечения безопасности жителей за счет применения информационно-коммуникационных технологий
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	12Б0300
	0410
	811
	242
	660 459,3
	921 296,1
	986 999,8
	1 357 959,7
	1 434 596,5

	Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет применения информационно-коммуникационных технологий
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	12Б0400
	0410
	811
	242
	3 116 535,4
	3 814 131,6
	4 662 453,0
	5 674 923,0
	6 797 166,6

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	12Б0400
	0410
	840
	242
	150 000,0
	
	
	
	

	Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды
	всего
	12В0000
	X
	X
	X
	10 650 566,2
	11 394 386,3
	12 449 878,7
	13 415 289,5
	13 885 200,1

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	020
	X
	24 000,0
	15 986,4
	15 986,4
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	054
	X
	302 678,3
	244 835,9
	244 835,9
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	056
	X
	146 148,0
	143 424,2
	143 424,2
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	071
	X
	20 259,6
	11 276,0
	11 276,0
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	075
	X
	606 056,9
	606 056,9
	606 056,9
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	148
	X
	256 396,5
	200 404,3
	200 404,3
	0,0
	0,0

	
	ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	154
	X
	10 372,9
	4 468,5
	4 468,5
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ, ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	162
	X
	10 502,3
	7 999,6
	7 999,6
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	163
	X
	77 143,7
	45 143,7
	45 143,7
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	164
	X
	64 117,5
	63 786,2
	63 786,2
	0,0
	0,0

	
	МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ШТАБ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ
	12В0000
	X
	189
	X
	922,0
	922,0
	922,0
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЕЙНОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	262
	X
	33 998,9
	33 998,9
	33 998,9
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	592
	X
	82 706,9
	55 824,3
	55 824,3
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	725
	X
	63 667,8
	42 203,2
	42 203,2
	0,0
	0,0

	
	УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	730
	X
	15 464,9
	12 484,9
	12 484,9
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СВЯЗЕЙ С РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	734
	X
	4 697,0
	4 697,0
	4 697,0
	0,0
	0,0

	
	КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	735
	X
	14 887,2
	14 887,2
	14 887,2
	0,0
	0,0

	
	КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	761
	X
	65 231,2
	24 287,0
	24 287,0
	0,0
	0,0

	
	КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ И ГОСТИНИЧНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	768
	X
	813,2
	813,2
	813,2
	0,0
	0,0

	
	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КАЧЕСТВУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
	12В0000
	X
	769
	X
	672,0
	672,0
	672,0
	0,0
	0,0

	
	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	773
	X
	11 702,7
	7 802,7
	7 802,7
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	778
	X
	131 498,3
	93 923,9
	93 923,9
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	780
	X
	21 020,7
	20 437,7
	20 437,7
	0,0
	0,0

	
	РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	781
	X
	1 478,3
	1 478,3
	1 478,3
	0,0
	0,0

	
	ОБЪЕДИНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСПЕКЦИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	788
	X
	11 600,7
	11 600,7
	11 600,7
	0,0
	0,0

	
	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	789
	X
	19 956,3
	15 656,3
	15 656,3
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	803
	X
	19 160,9
	11 160,9
	11 160,9
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	804
	X
	3 291,1
	3 291,1
	3 291,1
	0,0
	0,0

	
	УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	805
	X
	75 475,3
	55 475,3
	55 475,3
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	806
	X
	66 962,7
	36 400,0
	36 400,0
	0,0
	0,0

	
	КОНТРОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	808
	X
	10 005,9
	9 323,4
	9 323,4
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	809
	X
	22 830,0
	22 830,0
	22 830,0
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	811
	X
	7 097 463,2
	8 799 070,6
	9 854 563,0
	13 415 289,5
	13 885 200,1

	
	ДЕПАРТАМЕНТ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	813
	X
	3 962,5
	3 962,5
	3 962,5
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	814
	X
	8 098,3
	3 204,0
	3 204,0
	0,0
	0,0

	
	КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	817
	X
	5 324,3
	3 675,0
	3 675,0
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	818
	X
	49 682,1
	49 682,1
	49 682,1
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	822
	X
	2 699,5
	2 699,5
	2 699,5
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	824
	X
	44 305,8
	10 564,8
	10 564,8
	0,0
	0,0

	
	КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТОВ
	12В0000
	X
	825
	X
	9 054,1
	5 494,1
	5 494,1
	0,0
	0,0

	
	КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И КОНТРОЛЮ В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	12В0000
	X
	826
	X
	5 800,0
	4 800,0
	4 800,0
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
	12В0000
	X
	827
	X
	49 638,7
	6 708,0
	6 708,0
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	828
	X
	4 364,4
	4 364,4
	4 364,4
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	830
	X
	7 082,2
	5 475,7
	5 475,7
	0,0
	0,0

	
	КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	833
	X
	3 419,8
	3 419,8
	3 419,8
	0,0
	0,0

	
	КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	836
	X
	12 272,1
	7 051,9
	7 051,9
	0,0
	0,0

	
	УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	839
	X
	26 024,7
	26 024,7
	26 024,7
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	840
	X
	32 448,9
	19 523,2
	19 523,2
	0,0
	0,0

	
	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	841
	X
	14 942,0
	9 733,3
	9 733,3
	0,0
	0,0

	
	УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	843
	X
	133 217,6
	96 511,9
	96 511,9
	0,0
	0,0

	
	ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	901
	X
	123 076,3
	75 619,5
	75 619,5
	0,0
	0,0

	
	ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	911
	X
	124 785,2
	89 664,4
	89 664,4
	0,0
	0,0

	
	ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	921
	X
	39 048,6
	27 730,5
	27 730,5
	0,0
	0,0

	
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	931
	X
	117 137,8
	59 087,0
	59 087,0
	0,0
	0,0

	
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	941
	X
	85 595,9
	39 234,5
	39 234,5
	0,0
	0,0

	
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	951
	X
	66 667,9
	37 620,1
	37 620,1
	0,0
	0,0

	
	ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	961
	X
	92 062,2
	41 142,8
	41 142,8
	0,0
	0,0

	
	ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	971
	X
	103 921,0
	43 176,9
	43 176,9
	0,0
	0,0

	
	ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	981
	X
	93 256,8
	45 537,3
	45 537,3
	0,0
	0,0

	
	ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0000
	X
	991
	X
	99 494,6
	50 056,1
	50 056,1
	0,0
	0,0

	Создание условий для эффективного развития информационно-коммуникационной инфраструктуры города Москвы
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0100
	0410
	811
	242
	230 403,7
	248 836,0
	268 742,9
	290 242,5
	313 461,8

	Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0200
	0410
	811
	242
	1 694 645,0
	1 892 242,3
	2 256 895,5
	3 002 237,1
	3 242 416,0

	Оказание услуг электросвязи для органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0300
	0410
	811
	242
	1 930 000,0
	2 400 000,0
	2 880 000,0
	2 880 000,0
	2 880 000,0

	Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы
	ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	020
	242
	24 000,0
	15 986,4
	15 986,4
	
	

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	054
	242
	302 678,3
	244 835,9
	244 835,9
	
	

	
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	056
	242
	48 166,2
	45 442,4
	45 442,4
	
	

	
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	056
	612
	97 397,4
	97 397,4
	97 397,4
	
	

	
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	056
	622
	584,4
	584,4
	584,4
	
	

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	071
	242
	20 259,6
	11 276,0
	11 276,0
	
	

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	075
	242
	437 056,9
	606 056,9
	606 056,9
	
	

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	075
	612
	163 000,0
	
	
	
	

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	075
	622
	6 000,0
	
	
	
	

	
	ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	148
	242
	168 396,5
	112 404,3
	112 404,3
	
	

	
	ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	148
	612
	88 000,0
	88 000,0
	88 000,0
	
	

	
	ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	154
	242
	10 372,9
	4 468,5
	4 468,5
	
	

	
	ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ, ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	162
	242
	10 502,3
	7 999,6
	7 999,6
	
	

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	163
	242
	77 143,7
	45 143,7
	45 143,7
	
	

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	164
	242
	64 117,5
	63 786,2
	63 786,2
	
	

	
	МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ШТАБ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ
	12В0400
	0410
	189
	242
	922,0
	922,0
	922,0
	
	

	
	ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЕЙНОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	262
	242
	33 998,9
	33 998,9
	33 998,9
	
	

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	592
	242
	82 706,9
	55 824,3
	55 824,3
	
	

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	725
	242
	63 667,8
	42 203,2
	42 203,2
	
	

	
	УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	730
	242
	15 464,9
	12 484,9
	12 484,9
	
	

	
	ДЕПАРТАМЕНТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СВЯЗЕЙ С РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	734
	242
	4 447,0
	4 447,0
	4 447,0
	
	

	
	ДЕПАРТАМЕНТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СВЯЗЕЙ С РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	734
	621
	250,0
	250,0
	250,0
	
	0,0

	
	КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	735
	242
	14 887,2
	14 887,2
	14 887,2
	
	

	
	КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	761
	242
	65 231,2
	24 287,0
	24 287,0
	
	

	
	КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ И ГОСТИНИЧНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	768
	242
	813,2
	813,2
	813,2
	
	

	
	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КАЧЕСТВУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
	12В0400
	0410
	769
	242
	672,0
	672,0
	672,0
	
	

	
	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	773
	242
	11 702,7
	7 802,7
	7 802,7
	
	

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	778
	242
	131 498,3
	93 923,9
	93 923,9
	
	

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	780
	242
	21 020,7
	20 437,7
	20 437,7
	
	

	
	РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	781
	242
	1 478,3
	1 478,3
	1 478,3
	
	

	
	ОБЪЕДИНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСПЕКЦИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	788
	242
	11 600,7
	11 600,7
	11 600,7
	
	

	
	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	789
	242
	19 956,3
	15 656,3
	15 656,3
	
	

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	803
	242
	19 160,9
	11 160,9
	11 160,9
	
	

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	804
	242
	3 291,1
	3 291,1
	3 291,1
	
	

	
	УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	805
	242
	75 475,3
	55 475,3
	55 475,3
	
	

	
	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	806
	242
	66 962,7
	36 400,0
	36 400,0
	
	

	
	КОНТРОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	808
	242
	10 005,9
	9 323,4
	9 323,4
	
	

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	809
	242
	22 830,0
	22 830,0
	22 830,0
	
	

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	811
	242
	1 398 813,3
	2 177 992,3
	2 368 924,6
	5 162 809,9
	5 369 322,3

	
	ДЕПАРТАМЕНТ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	813
	242
	3 962,5
	3 962,5
	3 962,5
	
	

	
	ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	814
	242
	8 098,3
	3 204,0
	3 204,0
	
	

	
	КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	817
	242
	5 324,3
	3 675,0
	3 675,0
	
	

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	818
	242
	45 069,6
	45 069,6
	45 069,6
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	818
	612
	4 612,5
	4 612,5
	4 612,5
	0,0
	0,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	822
	242
	2 699,5
	2 699,5
	2 699,5
	
	

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	824
	242
	44 305,8
	10 564,8
	10 564,8
	
	

	
	КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТОВ
	12В0400
	0410
	825
	242
	9 054,1
	5 494,1
	5 494,1
	
	

	
	КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И КОНТРОЛЮ В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	12В0400
	0410
	826
	242
	5 800,0
	4 800,0
	4 800,0
	
	

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
	12В0400
	0410
	827
	242
	49 638,7
	6 708,0
	6 708,0
	
	

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	828
	242
	4 364,4
	4 364,4
	4 364,4
	
	

	
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	830
	242
	7 082,2
	5 475,7
	5 475,7
	
	

	
	КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	833
	242
	3 388,3
	3 388,3
	3 388,3
	
	

	
	КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	833
	612
	31,5
	31,5
	31,5
	
	

	
	КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	836
	242
	12 272,1
	7 051,9
	7 051,9
	
	

	
	УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	839
	242
	26 024,7
	26 024,7
	26 024,7
	
	

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	840
	242
	32 448,9
	19 523,2
	19 523,2
	
	

	
	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	841
	242
	14 942,0
	9 733,3
	9 733,3
	
	

	
	УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	843
	242
	37 351,7
	96 511,9
	96 511,9
	
	

	
	УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	843
	611
	95 865,9
	
	
	0,0
	

	
	ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	901
	242
	75 619,5
	75 619,5
	75 619,5
	
	

	
	ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	911
	242
	89 664,4
	89 664,4
	89 664,4
	
	

	
	ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	921
	242
	30 230,5
	27 730,5
	27 730,5
	
	

	
	ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	921
	612
	500,0
	
	
	
	

	
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	931
	242
	67 997,0
	59 087,0
	59 087,0
	
	

	
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	941
	242
	43 971,1
	39 234,5
	39 234,5
	
	

	
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	951
	242
	39 830,2
	37 620,1
	37 620,1
	
	

	
	ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	961
	242
	56 700,0
	41 142,8
	41 142,8
	
	

	
	ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	971
	242
	59 331,3
	43 176,9
	43 176,9
	
	

	
	ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	971
	612
	1 500,0
	
	
	
	

	
	ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	981
	242
	62 779,2
	45 467,3
	45 467,3
	
	

	
	ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	981
	612
	70,0
	70,0
	70,0
	
	0,0

	
	ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0400
	0410
	991
	242
	54 656,1
	50 056,1
	50 056,1
	
	

	Обеспечение функционирования системы обеспечения безопасности города (видеонаблюдение)
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0500
	0410
	811
	242
	1 537 803,0
	1 900 000,0
	1 900 000,0
	1 900 000,0
	1 900 000,0

	
	ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0500
	0410
	901
	242
	47 456,8
	
	
	
	

	
	ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0500
	0410
	911
	242
	35 120,8
	
	
	
	

	
	ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0500
	0410
	921
	242
	8 318,1
	
	
	
	

	
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0500
	0410
	931
	242
	49 140,8
	
	
	
	

	
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0500
	0410
	941
	242
	41 624,8
	
	
	0,0
	

	
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0500
	0410
	951
	242
	26 837,7
	
	
	
	0,0

	
	ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0500
	0410
	961
	242
	35 362,2
	
	
	
	0,0

	
	ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0500
	0410
	971
	242
	43 089,7
	
	
	
	0,0

	
	ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0500
	0410
	981
	242
	30 407,6
	
	
	
	0,0

	
	ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0500
	0410
	991
	242
	44 838,5
	
	
	
	0,0

	Обеспечение централизованного размещения городских информационных систем и ресурсов на базе общегородского центра обработки данных
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0600
	0410
	811
	242
	180 000,0
	180 000,0
	180 000,0
	180 000,0
	180 000,0

	Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0781
	0410
	811
	111
	97 332,4
	
	
	
	

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0781
	0410
	811
	112
	100,0
	
	
	
	

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0781
	0410
	811
	244
	28 355,8
	
	
	
	

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	12В0781
	0410
	811
	852
	10,0
	
	
	
	

	Управление реализацией Программы
	всего
	12Г0000
	X
	X
	X
	1 245 127,9
	1 307 384,3
	1 045 907,4
	650 000,0
	682 500,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	12Г0000
	X
	811
	X
	1 245 127,9
	1 307 384,3
	1 045 907,4
	650 000,0
	682 500,0

	Разработка системного проекта реализации Программы
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	12Г0100
	0410
	811
	242
	880 000,0
	924 000,0
	
	0,0
	0,0

	Разработка и исполнение общественных контрольных и технических надзорных процедур
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	12Г0200
	0410
	811
	242
	150 000,0
	157 500,0
	918 978,9
	516 725,1
	542 561,3

	Разработка методологии обучения и повышения квалификации государственных гражданских служащих города Москвы и работников учреждений города Москвы, создание и обеспечение методологической составляющей деятельности центра технологического обучения
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
	12Г0300
	0410
	811
	242
	215 127,9
	225 884,3
	126 928,5
	133 274,9
	139 938,7

	Развитие средств массовой информации и рекламы
	всего
	12Д0000
	X
	X
	X
	10 183 365,0
	10 587 722,3
	11 070 578,1
	11 616 124,4
	12 222 107,9

	
	ДЕПАРТАМЕНТ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ
	12Д0000
	X
	813
	X
	10 154 910,0
	10 557 845,3
	11 039 207,1
	11 583 184,8
	12 187 521,4

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	12Д0000
	X
	840
	X
	28 455,0
	29 877,0
	31 371,0
	32 939,6
	34 586,5

	Развитие печатных средств массовой информации и популяризация книгоиздания
	ДЕПАРТАМЕНТ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ
	12Д0100
	1202
	813
	244
	24 700,0
	25 935,0
	27 231,7
	28 593,2
	30 022,8

	
	ДЕПАРТАМЕНТ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ
	12Д0100
	1204
	813
	244
	85 775,2
	90 064,0
	94 567,2
	99 295,6
	104 260,3

	
	ДЕПАРТАМЕНТ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ
	12Д0199
	1202
	813
	810
	490 023,3
	514 524,2
	540 250,5
	567 262,9
	595 626,1

	
	ДЕПАРТАМЕНТ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ
	12Д0199
	1204
	813
	810
	337 753,5
	354 641,3
	372 373,4
	390 992,3
	410 542,0

	Развитие электронных средств массовой информации и производство телевизионных программ
	ДЕПАРТАМЕНТ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ
	12Д0200
	1204
	813
	244
	508 614,0
	534 044,7
	560 746,9
	588 784,3
	618 223,5

	
	ДЕПАРТАМЕНТ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ
	12Д0299
	1201
	813
	810
	6 637 922,7
	6 969 819,0
	7 318 309,9
	7 684 225,5
	8 068 436,7

	
	ДЕПАРТАМЕНТ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ
	12Д0299
	1204
	813
	810
	1 035 427,3
	1 087 198,6
	1 141 558,5
	1 198 636,3
	1 258 568,2

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	12Д0297
	1201
	840
	810
	21 945,0
	23 042,0
	24 194,0
	25 403,7
	26 673,9

	
	ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
	12Д0298
	1202
	840
	810
	6 510,0
	6 835,0
	7 177,0
	7 535,9
	7 912,6

	Развитие рекламы, праздничного и тематического оформления города
	ДЕПАРТАМЕНТ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ
	12Д0381
	0412
	813
	111
	122 632,0
	132 442,6
	143 038,0
	154 481,0
	166 839,5

	
	ДЕПАРТАМЕНТ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ
	12Д0381
	0412
	813
	112
	601,8
	631,9
	663,5
	696,7
	731,5

	
	ДЕПАРТАМЕНТ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ
	12Д0381
	0412
	813
	244
	51 425,3
	50 317,6
	48 860,2
	51 303,2
	53 868,4

	
	ДЕПАРТАМЕНТ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ
	12Д0381
	0412
	813
	852
	710,0
	745,5
	782,8
	821,9
	863,0

	
	ДЕПАРТАМЕНТ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ
	12Д0382
	0412
	813
	244
	859 324,9
	797 480,9
	790 824,5
	818 091,9
	879 539,4


Таблица 7      

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета города Москвы, федерального бюджета и юридических лиц на реализацию целей Государственной программы города Москвы (тыс. руб.)
	Статус
	Наименование Государственной программы, подпрограммы Государственной программы, ведомственной целевой программы, мероприятия
	Источник финансирования
	Оценка расходов (тыс. руб.), годы

	
	
	
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Государственная программа
	Информационный город (2012-2016 годы)
	всего
	55 068 113,2
	60 839 202,4
	65 875 475,7
	71 141 678,0
	76 849 703,0

	
	
	бюджет города Москвы
	35 097 467,4
	37 839 202,4
	40 875 475,7
	44 141 678,0
	47 689 703,0

	
	
	юридические лица
	18 750 000,0
	23 000 000,0
	25 000 000,0
	27 000 000,0
	29 160 000,0

	
	
	федеральный бюджет
	1 220 645,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Расходы не распределенные по подпрограммам
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет города Москвы
	
	
	
	
	

	
	юридические лица
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 12А
	Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества жизни в городе Москве и создания благоприятных условий для ведения бизнеса
	всего
	9 422 403,1
	8 834 776,2
	9 418 758,8
	10 022 419,4
	11 110 773,0

	
	
	бюджет города Москвы
	8 201 757,3
	8 834 776,2
	9 418 758,8
	10 022 419,4
	11 110 773,0

	
	
	юридические лица
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	1 220 645,8
	
	
	
	

	Подпрограмма 12Б
	Создание интеллектуальной системы управления городом Москвой
	всего
	4 816 651,0
	5 714 933,3
	6 890 352,7
	8 437 844,7
	9 789 122,0

	
	
	бюджет города Москвы
	4 816 651,0
	5 714 933,3
	6 890 352,7
	8 437 844,7
	9 789 122,0

	
	
	юридические лица
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 12В
	Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды
	всего
	29 400 566,2
	34 394 386,3
	37 449 878,7
	40 415 289,5
	43 045 200,1

	
	
	бюджет города Москвы
	10 650 566,2
	11 394 386,3
	12 449 878,7
	13 415 289,5
	13 885 200,1

	
	
	юридические лица
	18 750 000,0
	23 000 000,0
	25 000 000,0
	27 000 000,0
	29 160 000,0

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 12Г
	Управление реализацией Программы
	всего
	1 245 127,9
	1 307 384,3
	1 045 907,4
	650 000,0
	682 500,0

	
	
	бюджет города Москвы
	1 245 127,9
	1 307 384,3
	1 045 907,4
	650 000,0
	682 500,0

	
	
	юридические лица
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 12Д
	Развитие средств массовой информации и рекламы
	всего
	10 183 365,0
	10 587 722,3
	11 070 578,1
	11 616 124,4
	12 222 107,9

	
	
	бюджет города Москвы
	10 183 365,0
	10 587 722,3
	11 070 578,1
	11 616 124,4
	12 222 107,9

	
	
	юридические лица
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	


Таблица 7а      

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета и юридических лиц на реализацию мероприятий Государственной программы города Москвы "Информационный город (2012-2016 годы)" (тыс. руб.)
	Статус
	Наименование Государственной программы, подпрограммы Государственной программы, мероприятия
	Источник финансирования
	Оценка расходов (тыс. руб.)

	
	
	
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Государственная программа
	Информационный город (2012-2016 годы)
	всего, в т.ч.
	55 068 113,2
	60 839 202,4
	65 875 475,7
	71 141 678,0
	76 849 703,0

	
	
	юридические лица
	18 750 000,0
	23 000 000,0
	25 000 000,0
	27 000 000,0
	29 160 000,0

	
	
	федеральный бюджет
	1 220 645,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 12А
	Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества жизни в городе Москве и создания благоприятных условий для ведения бизнеса
	всего, в т.ч.
	9 422 403,1
	8 834 776,2
	9 418 758,8
	10 022 419,4
	11 110 773,0

	
	
	юридические лица
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	1 220 645,8
	
	
	
	

	Мероприятие 12А0500
	Внедрение современных информационных систем в здравоохранение в рамках Программы модернизации здравоохранения города Москвы
	всего, в т.ч.
	2 870 645,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	юридические лица
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	1 220 645,8
	
	
	
	

	Подпрограмма 12В
	Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды
	всего, в т.ч.
	29 400 566,2
	34 394 386,3
	37 449 878,7
	40 415 289,5
	43 045 200,1

	
	
	юридические лица
	18 750 000,0
	23 000 000,0
	25 000 000,0
	27 000 000,0
	29 160 000,0

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	Мероприятие 12В0100
	Создание условий для эффективного развития информационно-коммуникационной инфраструктуры города Москвы
	всего, в т.ч.
	18 980 403,7
	23 248 836,0
	25 268 742,9
	27 290 242,5
	29 473 461,8

	
	
	юридические лица
	18 750 000,0
	23 000 000,0
	25 000 000,0
	27 000 000,0
	29 160 000,0

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	


П А С П О Р Т
подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества жизни в городе Москве и создания благоприятных условий для ведения бизнеса»
	Ответственный исполнитель подпрограммы
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

	Соисполнители подпрограммы
	

	Цели подпрограммы
	Повышение качества жизни населения города и создание благоприятных условий для ведения бизнеса за счет широкомасштабного использования информационно – коммуникационных технологий.

	Задачи подпрограммы
	Повышение качества предоставления услуг населению и бизнесу за счет их перевода в электронный вид;
повышение доступности и качества здравоохранения за счет применения информационно-коммуникационных технологий;
повышение доступности и качества образования за счет применения информационно-коммуникационных технологий;
повышение комфорта окружающей среды посредством создания инфраструктуры универсальной электронной карты;
повышение доверия граждан к органам государственной власти города Москвы за счет обеспечения открытого и эффективного диалога между органами государственной власти города Москвы и гражданами.

	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
	1. 1200000.01 Уровень информатизации в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты, достигаемый за счет высокой доступности современной ИКТ-среды, прoцентов;
2. 1200000.02 Уровень оперативности и качества оказания государственных услуг, прoцентов

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	этап 1: 01.01.2012 — 31.12.2012
этап 2: 01.01.2013 — 31.12.2014
этап 3: 01.12.2015 — 31.12.2016

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	Общий объем финансирования - 48 809 130,5 тыс. руб.
в т.ч. за счет средств бюджета города Москвы - 47 588 484,7 тыс. руб.
Финансирование по годам реализации:

	
	Источник финансирования
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	
	Всего
	9 422 403,1
	8 834 776,2
	9 418 758,8
	10 022 419,4
	11 110 773,0

	
	бюджет города Москвы
	8 201 757,3
	8 834 776,2
	9 418 758,8
	10 022 419,4
	11 110 773,0

	
	федеральный бюджет
	1 220 645,8
	
	
	
	

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	Увеличение числа жителей, получающих государственные услуги посредством информационно-коммуникационных технологий;
увеличение посещаемости городских информационных ресурсов;
увеличение числа пользователей электронных социальных сервисов (электронный дневник, электронная медицинская карта);
сокращение времени на поиск необходимой официальной информации;
сокращение времени ожидания получения государственных услуг;
сокращение количества визитов в органы исполнительной власти города Москвы, требующих личного присутствия;
сокращение количества требующихся в бумажном виде документов для получения государственных услуг.


П А С П О Р Т
подпрограммы «Создание интеллектуальной системы управления городом Москвой»
	Ответственный исполнитель подпрограммы
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

	Соисполнители подпрограммы
	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

	Цели подпрограммы
	Повышение качества жизни населения города за счет широкомасштабного использования информационно – коммуникационных технологий в сфере управления городским хозяйством, сфере обеспечения комплексной безопасности города;
Повышение эффективности и прозрачности городского управления

	Задачи подпрограммы
	Повышение эффективности функционирования органов исполнительной власти, управления городским хозяйством и финансами за счет внедрения в деятельность органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы передовых информационно-коммуникационных технологий;
повышение уровня обеспечения безопасности населения за счет применения информационно-коммуникационных технологий;
повышение пропускной способности дорожной сети и безопасности дорожного движения*

* Задача выполняется в рамках государственной программы города Москвы в сфере развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры

	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
	1. 1200000.03 Уровень функционального и технологического развития интеллектуальной системы управления городом Москвой, прoцентов

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	этап 1: 01.01.2012 — 31.12.2012
этап 2: 01.01.2013 — 31.12.2014
этап 3: 01.01.2015 — 31.12.2016

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	Общий объем финансирования - 35 648 903,7 тыс. руб.
в т.ч. за счет средств бюджета города Москвы - 35 648 903,7 тыс. руб.
Финансирование по годам реализации:

	
	Источник финансирования
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	
	Всего
	4 816 651,0
	5 714 933,3
	6 890 352,7
	8 437 844,7
	9 789 122,0

	
	бюджет города Москвы
	4 816 651,0
	5 714 933,3
	6 890 352,7
	8 437 844,7
	9 789 122,0

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	Обеспечение условий для интеграции информационных систем органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы в единое информационное пространство;
покрытие жилого сектора и мест массового скопления людей средствами автоматизированного мониторинга;
сокращение времени обработки обращений жителей города в области городского хозяйства;
снижение количества преступлений за счет использования средств видеонаблюдения**.

** За счет реализации мероприятий подпрограммы результат достигается опосредованно.


П А С П О Р Т
подпрограммы «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды»
	Ответственный исполнитель подпрограммы
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

	Соисполнители подпрограммы
	ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ,
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ГОРОДА МОСКВЫ,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КАЧЕСТВУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ,
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СВЯЗЕЙ С РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ, ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЕЙНОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,
КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ ГОРОДА МОСКВЫ,
КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И КОНТРОЛЮ В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТОВ,
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ГОРОДА МОСКВЫ,
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ,
КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ,
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ,
КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ И ГОСТИНИЧНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ,
КОНТРОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ,
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ШТАБ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ,
ОБЪЕДИНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСПЕКЦИЙ ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ,
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ГОРОДА МОСКВЫ

	Цели подпрограммы
	Создание условий для широкомасштабного использования информационно – коммуникационных технологий в социальной сфере, в сфере обеспечения комплексной безопасности города, сфере управления городским хозяйством, а также в повседневной жизни граждан.

	Задачи подпрограммы
	Обеспечение равноправного и недискриминационного доступа к современной информационно-коммуникационной среде;
стимулирование развития информационно-коммуникационных технологий в городе Москве за счет снижения административных барьеров и создания благоприятных условий для развития отраслевого бизнеса;
обеспечение интеллектуального управления информационно-коммуникационной инфраструктурой органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы.

	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
	1. 1200000.04 Уровень безопасности граждан, достигаемый за счет проникновения ИКТ, прoцентов;
2. 1200000.05 Уровень технологического развития сферы управления городским хозяйством, прoцентов;
3. 1200000.06 Уровень технологического развития городской ИКТ инфраструктуры, прoцентов

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	этап 1: 01.01.2012 — 31.12.2012
этап 2: 01.01.2013 — 31.12.2014
этап 3: 01.01.2015 — 31.12.2016

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	Общий объем финансирования - 184 705 320,8 тыс. руб.
в т.ч. за счет средств бюджета города Москвы - 61 795 320,8 тыс. руб.
Финансирование по годам реализации:

	
	Источник финансирования
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	
	Всего
	29 400 566,2
	34 394 386,3
	37 449 878,7
	40 415 289,5
	43 045 200,1

	
	бюджет города Москвы
	10 650 566,2
	11 394 386,3
	12 449 878,7
	13 415 289,5
	13 885 200,1

	
	юридические лица
	18 750 000,0
	23 000 000,0
	25 000 000,0
	27 000 000,0
	29 160 000,0

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	Развитие информационно-коммуникационных сервисов, в том числе телефонии, широкополосного доступа к сети Интернет, технологий 4G, цифрового телевидения и других;
Увеличение числа пользователей Интернет;
Увеличение абонентов широкополосного доступа к сети Интернет;
Снижение издержек на обслуживание городской информационно-коммуникационной инфраструктуры, повышение эффективности использования городского бюджета;
Повышение средней пропускной способности сети Интернет в городе;
Повышение доступности цифрового контента посредством развития различных средств доступа к сети Интернет.


П А С П О Р Т
подпрограммы «Управление реализацией Программы»
	Ответственный исполнитель подпрограммы
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

	Соисполнители подпрограммы
	

	Цели подпрограммы
	Повышение эффективности и прозрачности городского управления посредством обеспечения эффективной реализации мероприятий государственной программы.

	Задачи подпрограммы
	Проведение комплекса организационных, методологических и контрольных мероприятий, направленных на управление реализацией Программы.

	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
	1. 1200000.07 Уровень унификации решений в области ИКТ, используемых в городском управлении, прoцентов;
2. 1200000.08 Уровень прозрачности процедур общественного контроля и технического надзора за реализацией государственной программы, прoцентов

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	этап 1: 01.01.2012 — 31.12.2012
этап 2: 01.01.2013 — 31.12.2014
этап 3: 01.01.2015 — 31.12.2016

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	Общий объем финансирования - 4 930 919,6 тыс. руб.
в т.ч. за счет средств бюджета города Москвы - 4 930 919,6 тыс. руб.
Финансирование по годам реализации:

	
	Источник финансирования
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	
	Всего
	1 245 127,9
	1 307 384,3
	1 045 907,4
	650 000,0
	682 500,0

	
	бюджет города Москвы
	1 245 127,9
	1 307 384,3
	1 045 907,4
	650 000,0
	682 500,0

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	Реализация мероприятий Программы с максимальным синергетическим эффектом;
Выполнение задач Программы при оптимальном распределении ресурсов;
Создание эффективной системы обучения и повышения квалификации государственных гражданских служащих города Москвы и работников учреждений города Москвы в области информационно-коммуникационных технологий.


П А С П О Р Т
подпрограммы «Развитие средств массовой информации и рекламы»
	Ответственный исполнитель подпрограммы
	ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

	Соисполнители подпрограммы
	ДЕПАРТАМЕНТ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

	Цели подпрограммы
	Повышение качества жизни населения города за счет обеспечения жителей востребованными информационными материалами и телепродукцией; Повышение прозрачности городского управления.

	Задачи подпрограммы
	Повышение уровня доступности информации для населения путем развития электронных технологий, системы распространения печатной продукции;
способствование сохранению исторического облика города путем проведения мероприятий по выявлению и ликвидации незаконно установленных объектов наружной рекламы;
обеспечение актуального и объективного освещения деятельности органов государственной власти, общественных организаций и проводимых социальных проектов;
качественное повышение уровня праздничного и тематического оформления столицы.

	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
	1. 1200000.09 Уровень развития и востребованности городских средств массовой информации, прoцентов

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	этап 1: 01.01.2012 — 31.12.2012
этап 2: 01.01.2013 — 31.12.2014
этап 3: 01.01.2015 — 31.12.2016

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	Общий объем финансирования - 55 679 897,7 тыс. руб.
в т.ч. за счет средств бюджета города Москвы - 55 679 897,7 тыс. руб.
Финансирование по годам реализации:

	
	Источник финансирования
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	
	Всего
	10 183 365,0
	10 587 722,3
	11 070 578,1
	11 616 124,4
	12 222 107,9

	
	бюджет города Москвы
	10 183 365,0
	10 587 722,3
	11 070 578,1
	11 616 124,4
	12 222 107,9

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	Повышение уровня доступности информации для населения путем развития электронных технологий, системы распространения печатной продукции;
сохранение исторического облика города путем проведения мероприятий по выявлению и ликвидации незаконно установленных объектов наружной рекламы;
актуальное и объективное освещение деятельности органов государственной власти, общественных организаций и проводимых социальных проектов;
качественное повышение уровня праздничного и тематического оформления столицы.


Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества жизни в городе Москве и создания благоприятных условий для ведения бизнеса»
1. Приоритеты политики Правительства Москвы в сфере реализации подпрограммы
Конечной целью внедрения информационно-коммуникационных технологий во все сферы городской жизнедеятельности является повышение качества жизни в городе. Подпрограмма 1 нацелена на использование всех преимуществ информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере города Москвы.
В настоящее время по степени использования информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере Москва все еще отстает от других технологически развитых мегаполисов мира. По данным на 2010 год, всего 10% учебного времени в школах основано на использовании информационно-коммуникационных технологий против 30% в Нью-Йорке и 55% в Сингапуре. Только 5% городских Интернет-ресурсов адаптированы для использования лицами с ограниченными возможностями, в то время как, например, в Лондоне и Гонконге доля адаптированных ресурсов составляет 65 и 55% соответственно. Всего 6% историй болезни ведутся в городе Москве в электронном виде, в то время как в Нью-Йорке показатель составляет 25%, в Сингапуре — 65%.
На портале «электронного правительства» в Сингапуре оказываются 65% всех городских сервисов, а уровень удовлетворенности пользователей «электронным правительством» составляет 93,9% (оценки «хорошо» и «очень хорошо»).
Если в городе Москве время обработки обращений граждан в электронной форме, как и для обращений в бумажном виде, составляет 30 дней, то в Лондоне это время составляет от 1 до 10 дней (10 дней — для обращений в адрес Мэра), в Гонконге — 2 дня. 
Потенциал для увеличения качества жизни в городе Москве за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий в социальную сферу значителен. Роль государства в использовании этого потенциала является определяющей, поскольку социальная сфера в основном не является привлекательной для частного бизнеса.
Подпрограмма 1 направлена на повышение качества и доступности предоставляемых государственных услуг, сокращение сроков их оказания, внедрение новых инновационных сервисов, предоставление гражданам полной информации о деятельности органов государственной власти города Москвы и обеспечение обратной связи между гражданами и государством, а также повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты граждан на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий.
Мероприятиями Подпрограммы 1 на период до 2016 года являются:
перевод государственных услуг в электронный вид и создание новых электронных сервисов;
внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу образования, здравоохранения и социальную сферу;
развитие инфраструктуры универсальной электронной карты;
обеспечение интерактивного, открытого и эффективного диалога между органами исполнительной власти города Москвы, гражданами и бизнесом;
внедрение современных информационных систем в здравоохранение в рамках Программы модернизации здравоохранения города Москвы.
2. Характеристика мероприятий подпрограммы
1.1. Перевод государственных услуг в электронный вид и создание новых электронных сервисов
В 2011 году порядка 20% государственных услуг переведены в электронную форму (выполнены III—V этапы перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р).
Состав приоритетных проектов в рамках реализации настоящего мероприятия определяется задачей перехода на оказание 100% государственных услуг в электронном виде к 2015 году. Приоритетными направлениями проектов в рамках реализации настоящего мероприятия до 2014 года включительно являются:
непосредственно перевод государственных услуг в электронный вид, включая создание веб-сервисов по предоставлению услуг и обеспечение доступа к ним через Единый портал государственных услуг и портал государственных услуг города Москвы;
дальнейшее развитие единой городской инфраструктуры, используемой при предоставлении государственных услуг, общегородских реестров, регистров, справочников, классификаторов, единого геоинформационного пространства города Москвы;
обеспечение юридической значимости государственных услуг для граждан и бизнеса, создание электронного нотариата.
Кроме того, в течение всего срока реализации настоящей Программы одним из приоритетов будет являться разработка новых дополнительных электронных сервисов, в том числе сервисов по оплате государственных услуг, коммунальных услуг посредством сети Интернет, сервисов информирования о государственных услугах с использованием службы коротких сообщений операторов сотовой связи и других электронных сервисов.
Перечень государственных услуг, которые будут переведены в электронный вид к 2015 году, определяется в рамках государственной программы города Москвы в сфере совершенствования государственного управления и повышения эффективности бюджетных расходов города Москвы.
1.2. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу образования, здравоохранения и социальную сферу
В рамках настоящего мероприятия осуществляется комплекс проектов по системному внедрению информационно-коммуникационных технологий в процессы выполнения государственных функций в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты населения.
В 2011 году в рамках мероприятия определена единая архитектура комплексной отраслевой информационно-коммуникационной системы города Москвы, автоматизирован специализированный отраслевой документооборот, в 10% образовательных учреждений обеспечена возможность ведения электронного дневника и журнала, для 75% лиц с ограниченными возможностями, нуждающихся в дистанционном обучении, такое обучение обеспечено.
Приоритетами внедрения информационно-коммуникационных технологий в сферы образования, здравоохранения, социальной защиты населения до 2016 года является продолжение проектов 2011 года и реализация новых проектов, в том числе:
внедрение электронных дневников и журналов;
внедрение систем мониторинга, фиксации, экспертной оценки образовательных достижений;
внедрение электронных образовательных ресурсов в учебный процесс, систем дистанционного обучения для лиц с ограниченными возможностями;
обеспечение гражданам возможностей дополнительного факультативного образования и профессиональной переподготовки с использованием средств информационно-коммуникационных технологий;
внедрение учетных и управленческих систем в учебных заведениях;
внедрение систем управления потоком пациентов, мониторинга загрузки лечебно-профилактических учреждений;
внедрение единой электронной медицинской карты, используемой при обращении в медицинское учреждение, медицинских информационных систем;
повышение качества медицинской помощи и контроль соблюдения медицинских стандартов за счет применения информационно-коммуникационных технологий;
внедрение средств дистанционного мониторинга здоровья граждан;
информатизация системы лекарственного обеспечения;
внедрение учетных и управленческих систем в лечебно-профилактических учреждениях;
повышение эффективности социальной поддержки граждан на основе информационно-коммуникационных технологий.
Пользователями результатов данного мероприятия являются департаменты здравоохранения, образования и социальной защиты населения города Москвы.
1.3. Развитие инфраструктуры универсальной электронной карты
В 2011 году осуществлен полномасштабный запуск проекта создания и внедрения инфраструктуры универсальной электронной карты в городе Москве. Существующая инфраструктура социальной карты москвича модернизируется и станет частью инфраструктуры универсальной электронной карты; универсальная электронная карта будет обеспечивать доступ в том числе и к актуальным сервисам, которые в настоящее время обеспечиваются с использованием социальной карты москвича. В рамках проекта выполнено создание электронной базы данных для выпуска и использования универсальных электронных карт, модернизация системы выдачи карт и приема заявлений на карты, интеграция информационной системы уполномоченной организации города Москвы по универсальной электронной карте с системой межведомственного электронного взаимодействия и с системой федеральной уполномоченной организации, разработка сервисов информационного обеспечения держателей карт и сервисы сбора статистики по выпуску карт, разработка системы управления приложениями универсальной электронной карты, обеспечение возможности получения государственных услуг в различных терминальных сетях, реализация мероприятий по обучению граждан пользованию универсальной электронной картой.
До 2016 года в рамках настоящего мероприятия выделены следующие приоритетные направления реализации проектов:
развитие системы выпуска, использования и обслуживания универсальной электронной карты;
развитие сервисов универсальной электронной карты.
1.4. Обеспечение интерактивного, открытого и эффективного диалога между органами исполнительной власти города Москвы, гражданами и бизнесом
Одним из необходимых элементов повышения качества жизни граждан является обеспечение их участия в управлении городом Москвой, организация обратной связи между органами исполнительной власти города Москвы, населением и организациями.
В 2011 году в рамках настоящего мероприятия разработано и развернуто для ряда органов исполнительной власти города Москвы типовое решение портала органа исполнительной власти города Москвы. Также в 2011 году стартовал Интернет-проект по обеспечению граждан информацией о туристических маршрутах и различных видах городского досуга, модернизирован Интернет-портал по предоставлению информационных услуг и сервисов для детей, родителей и молодежи города Москвы, интегрирован ряд Интернет-порталов органов исполнительной власти города Москвы со специализированным геоинформационным Интернет-ресурсом. За счет предоставления гражданам востребованных информационных сервисов и обеспечения актуального информационного наполнения число уникальных посетителей официального сервера Правительства Москвы в сети Интернет в 2011 году достигло 22 тыс. человек.
В 2011 году начата реализация проекта по созданию общегородского центра обработки телефонных обращений граждан и организаций в органы исполнительной власти города Москвы.
В перспективе до 2016 года приоритетными направлениями проектов в рамках реализации настоящего мероприятия являются:
развитие и информационное обеспечение Интернет-представительств органов исполнительной власти города Москвы;
развитие системы приема и обработки обращений граждан с использованием различных коммуникационных каналов (телефон, Интернет-представительства, другие);
развитие автоматизированных систем общественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти города Москвы.
1.5. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение в рамках Программы модернизации здравоохранения города Москвы
В 2012 году мероприятия по внедрению информационно-коммуникационных технологий в сферу здравоохранения города Москвы будут осуществляться в рамках Программы модернизации здравоохранения города Москвы.
Подпрограмма «Создание интеллектуальной системы управления городом Москвой»
1. Приоритеты политики Правительства Москвы в сфере реализации подпрограммы
В передовых городах мира по уровню проникновения и использования высоких технологий государство выступает не только основным двигателем развития информационно-коммуникационной сферы, но и является идеальным пользователем информационно-коммуникационных технологий.
Вплоть до 2011 года в  городе Москве автоматизация процессов управления городским хозяйством осуществлялась точечно и, как результат, малоэффективно. В рамках Подпрограммы 2 предполагается создать и внедрить комплексные интеллектуальные системы в сферы обеспечения безопасности граждан, управления коммунальным хозяйством и бюджетными средствами.
Выполнение Подпрограммы 2 позволит обеспечить переход к новой эффективной форме организации деятельности органов исполнительной власти города Москвы за счет внедрения в их деятельность передовых информационно-коммуникационных технологий. 
Мероприятиями Подпрограммы 2 на период до 2016 года являются:
повышение качества коммунального обслуживания за счет применения информационно-коммуникационных технологий;
повышение эффективности городского управления на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий;
повышение уровня обеспечения безопасности жителей за счет применения информационно-коммуникационных технологий;
создание информационно-коммуникационной компоненты интеллектуальной транспортной системы (создание интеллектуальной транспортной системы предусмотрено в рамках Государственной программы города Москвы в сфере транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры на 2012—2016 годы);
повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет применения информационно-коммуникационных технологий.
2. Характеристика мероприятий подпрограммы
2.1. Повышение качества коммунального обслуживания за счет применения информационно-коммуникационных технологий
Одним из направлений, в рамках которого внедрение информационно-коммуникационных технологий обеспечивает значительное повышение качества, является коммунальное обслуживание. Настоящее мероприятие направлено на реализацию потенциала информационно-коммуникационных технологий при автоматизации процессов управления жилищно-коммунальным хозяйством и снижение эксплуатационных издержек.
Приоритетными направлениями реализации проектов в рамках настоящего мероприятия до 2016 года являются:
обеспечение мониторинга и управления состоянием объектов городского хозяйства (придомовые территории, дороги, озелененные территории, водопроводная сеть и другие), в том числе с использованием систем видеонаблюдения;
обеспечение автоматического сбора и анализа информации, поступающей с технологических датчиков и других систем наблюдения, установленных в домохозяйствах, организациях и на объектах городского хозяйства, а также создание автоматизированной системы выставления счетов;
обеспечение интеллектуального управления всеми видами отходов производства и потребления;
создание единого центра приема обращений жителей города Москвы в области городского хозяйства;
обеспечение возможности участия граждан в управлении городским хозяйством, в том числе с использованием мобильных устройств связи, в частности, прием электронных фотоизображений нарушений в области городского хозяйства и обеспечение принятия мер по их устранению, интеграция соответствующей информационной системы с единым геоинформационным пространством города Москвы;
создание единой автоматизированной системы сопровождения и мониторинга деятельности управляющих компаний жилищно-коммунального хозяйства.
2.2. Повышение эффективности городского управления на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий
Настоящее мероприятие направлено на реализацию положительного потенциала информационно-коммуникационных технологий при автоматизации управления деятельностью органов исполнительной власти города Москвы, автоматизации процессов финансового планирования и контроля.
В рамках настоящего мероприятия выделены следующие приоритетные направления реализации проектов по внедрению информационно-коммуникационных технологий до 2016 года:
создание единой городской системы управления, мониторинга и комплексного анализа деятельности органов исполнительной власти города Москвы, учреждений города Москвы и хозяйствующих субъектов города Москвы (ЕГАСУ);
повышение эффективности управления государственными заказами;
повышение эффективности управления финансами города Москвы.
В настоящее время в городе функционирует значительное количество информационных систем, функции которых дублируются. Кроме того, информация, используемая в одной системе, остается недоступной для других систем. Это приводит к информационной разрозненности органов исполнительной власти города Москвы.
В связи с этим, а также с учетом целей настоящего мероприятия существует необходимость создания единой городской автоматизированной системы управления (ЕГАСУ), которая будет обеспечивать:
получение в режиме реального времени информации о состоянии ключевых аспектов жизнедеятельности города Москвы, функционировании органов исполнительной власти города Москвы, учреждений города Москвы;
информационно-аналитическую поддержку принятия управленческих решений;
автоматизацию планирования и мониторинга деятельности органов исполнительной власти города Москвы, учреждений города Москвы;
интеграцию существующих эффективных автоматизированных информационных систем в единую городскую систему управления на базе единой интеграционной шины;
комплексный анализ деятельности органов исполнительной власти города Москвы, учреждений города Москвы и хозяйствующих субъектов города Москвы.
Для повышения эффективности создания ЕГАСУ необходимо провести детальное изучение существующих автоматизированных информационных систем и ресурсов, и на основе такого анализа определить детальные функциональные и технические требования к создаваемой системе.
2.3. Повышение уровня обеспечения безопасности жителей за счет применения информационно-коммуникационных технологий
Одним из направлений, в рамках которого внедрение информационно-коммуникационных технологий обеспечивает значительный прирост качества реализации процессов, является обеспечение безопасности жизни в городе Москве. К мерам обеспечения безопасной городской среды относятся развитие систем видеонаблюдения и автоматической обработки видеоданных, внедрение информационных систем и средств на базе Глобальной Навигационной Спутниковой Системы (ГЛОНАСС), обеспечивающих повышение оперативности и эффективности реагирования оперативных служб города Москвы на угрозы безопасности жизнедеятельности, включая террористические угрозы.
В 2011 году начаты проекты по инвентаризации технических средств системы обеспечения безопасности города Москвы и создание единого центра хранения информации, получаемой с камер видеонаблюдения, а также автоматизация передачи и обработки информации о пожарах и чрезвычайных ситуациях между различными уровнями управления.
Приоритетными направлениями проектов в рамках реализации настоящего мероприятия до 2016 года являются:
внедрение интеллектуальной автоматизированной системы обеспечения безопасности населения;
информационно-коммуникационное сопровождение комплексных мер по борьбе с терроризмом;
повышение эффективности деятельности служб быстрого реагирования на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий, в том числе с использованием ГЛОНАСС;
создание автоматизированной системы фиксации, учета и оплаты административных правонарушений.
2.4. Создание информационно-коммуникационной компоненты интеллектуальной транспортной системы
Создание интеллектуальной транспортной системы предусмотрено в рамках Государственной программы города Москвы в сфере транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры на 2012—2016 годы.
Задачами создания интеллектуальной транспортной системы являются следующие:
снижение задержек транспорта на улично-дорожной сети;
повышение средней скорости движения на улично-дорожной сети;
снижение расхода топлива и вредных выбросов в атмосферу;
повышение регулярности и скорости движения наземного городского пассажирского транспорта.
2.5. Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет применения информационно-коммуникационных технологий
В рамках настоящего мероприятия обеспечивается внедрение информационно-коммуникационных технологий в процессы исполнения государственных функций по различным отраслевым направлениям, оказывающим непосредственное влияние на качество городской среды.
Приоритетными направлениями проектов в рамках реализации настоящего мероприятия до 2016 года являются:
увеличение скорости выполнения стандартных операций в рамках исполнения функций органами исполнительной власти города Москвы;
обеспечение автоматического обмена данными органов исполнительной власти города Москвы между собой, с федеральными органами исполнительной власти и с казенными предприятиями и учреждениями города Москвы;
снижение издержек на реализацию функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения типовых информационно-коммуникационных решений.
Подпрограмма «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды»
1. Приоритеты политики Правительства Москвы в сфере реализации подпрограммы
Информационно-коммуникационная инфраструктура города Москвы создается и развивается прежде всего частными компаниями — операторами связи и цифрового телевидения. Вклад государства в развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры заключается в стимулировании инвестиционной активности в коммерческом секторе отрасли информационно-коммуникационных технологий за счет создания благоприятной правовой среды для развития бизнеса и разработки механизмов привлечения частных инвестиций в городские инфраструктурные проекты, в развитии информационно-коммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти города Москвы, в обеспечении доступа к информационно-коммуникационным технологиям социально незащищенных категорий граждан.
Содействие развитию информационно-коммуникационной среды города Москвы, предусмотренное в рамках Подпрограммы 3, обеспечит возможность предоставления высокотехнологичных, инновационных услуг в социальной сфере, сфере управления городским хозяйством и коммерческом секторе, обеспечит рост частных инвестиций в отрасль информационно-коммуникационных технологий.
Мероприятиями Подпрограммы 3 на период до 2016 года являются:
создание условий для эффективного развития информационно-коммуникационной инфраструктуры города Москвы;
развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы;
оказание услуг электросвязи для органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы;
организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы;
обеспечение функционирования системы обеспечения безопасности города Москвы (видеонаблюдение);
обеспечение централизованного размещения городских информационных систем и ресурсов на базе общегородского центра обработки данных;
оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений.
2. Характеристика мероприятий подпрограммы
3.1. Создание условий для эффективного развития информационно-коммуникационной инфраструктуры города Москвы
В рамках настоящего мероприятия создается благоприятная среда для развития бизнеса в сфере информационно-коммуникационных технологий с целью обеспечения повышения качества городской информационно-коммуникационной инфраструктуры за счет внебюджетных источников финансирования. Кроме того, в рамках мероприятия за счет бюджета города Москвы обеспечивается доступ к информационно-коммуникационным технологиям для сегментов потребителей, которые не являются целевыми для коммерческого сектора.
Ключевые показатели реализации настоящего мероприятия, характеризующие уровень проникновения информационно-коммуникационных технологий в городе Москве, достигаются с привлечением внебюджетных источников финансирования. Задачей органов государственной власти города Москвы является снятие административных барьеров для развития бизнеса в сфере информационно-коммуникационных технологий, разработка эффективных механизмов реализации крупных инфраструктурных проектов. В прошедшие периоды соответствующих мер на уровне города Москвы системно не предпринималось.
В части обеспечения доступом к информационно-коммуникационным технологиям социально незащищенных категорий граждан в 2009—2011 гг. на территории города Москвы программно-аппаратными комплексами было оснащено 15 многофункциональных центров предоставления государственных услуг.
Приоритетными направлениями проектов в рамках реализации настоящего мероприятия до 2016 года станут следующие:
разработка мер государственного стимулирования проникновения широкополосного доступа к сети Интернет, цифрового телевидения, увеличение зоны покрытия территории города Москвы технологиями 4G;
разработка механизмов и реализация инвестиционных проектов в отрасли информационно-коммуникационных технологий на принципах государственно-частного партнерства;
реализация механизмов обеспечения доступа к информационно-коммуникационным технологиям социально незащищенных категорий граждан;
повышение уровня компьютерной грамотности граждан, обучение пользованию новыми технологиями, популяризация электронных услуг и сервисов, формирование проактивной позиции граждан в части использования информационно-коммуникационных технологий в повседневной жизни.
3.2. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы
В рамках данного мероприятия обеспечивается доступ органов исполнительной власти города Москвы к информационно-коммуникационным технологиям на уровне, сопоставимом с лидирующими технологически развитыми мегаполисами мира.
Приоритетными направлениями проектов в рамках настоящего мероприятия до 2016 года являются:
обеспечение органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы доступом к телекоммуникационным услугам, в том числе доступом к сети Интернет со скоростью 10 Мбит/с и выше;
обеспечение органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы типовыми автоматизированными рабочими местами и информационными сервисами;
обеспечение электронного взаимодействия органов исполнительной города Москвы с гражданами, бизнесом и между собой;
обеспечение информационной безопасности информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы, в том числе создание системы выявления угроз, обеспечение защиты от атак злоумышленников, разработка комплекса мер по устранению последствий нарушений защиты информации, разработка системы мониторинга и анализа защищенности информационных систем и ресурсов, а также информационно-коммуникационной инфраструктуры, своевременная модернизация систем защиты.
3.3. Оказание услуг электросвязи для органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы
В рамках настоящего мероприятия осуществляется обеспечение органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы услугами электросвязи, в частности, доступом к сети Интернет со скоростью свыше 10 Мбит/с. За счет централизации этой функции обеспечивается экономия расходов на услуги электросвязи, улучшение контроля за качеством услуг электросвязи.
3.4. Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы
В рамках мероприятия оптимизируется порядок эксплуатации информационных систем, ресурсов и программно-технических комплексов органов исполнительной власти города Москвы.
В 2011 году были реализованы пилотные проекты по оснащению отдельных органов исполнительной власти города Москвы программно-аппаратными комплексами по сервисной модели, запущен проект по централизации размещения информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти и учреждений города Москвы на базе центров обработки данных. Эксплуатация информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы будет осуществляться преимущественно централизованно. В отдельных случаях для специализированных систем будет возможно применение других принципов эксплуатации.
Приоритетными направлениями проектов в рамках настоящего мероприятия до 2016 года являются:
качественная и бесперебойная эксплуатация информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы;
планирование реализации и координация исполнения мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий органами исполнительной власти и учреждениями города Москвы, финансируемых за счет бюджета города Москвы, федерального бюджета и внебюджетных источников;
повышение эффективности использования информационно-коммуникационных ресурсов за счет внедрения новых технологий планирования и управления ресурсами;
организация доступа к системам и ресурсам на принципах сервисной модели.
До завершения процесса централизации эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы функции по эксплуатации осуществляются соответствующими органами исполнительной власти города Москвы в установленном порядке.
3.5. Обеспечение функционирования системы обеспечения безопасности города Москвы (видеонаблюдение)
В целях оптимизации затрат и повышения эффективности эксплуатации системы обеспечения безопасности города Москвы сеть оконечных пунктов видеонаблюдения предполагается перевести на сервисную модель, когда камеры видеонаблюдения и каналы связи будут принадлежать поставщикам услуги (кроме камер и других элементов системы обеспечения безопасности города, созданных в предыдущие годы и являющихся собственностью города Москвы), а город Москва будет получать услугу в виде видеоизображения требуемого качества для предоставления доступа потребителям и передачи на хранение в единый центр. Элементы системы обеспечения безопасности города, созданные в предыдущие годы, состояние которых можно оценить как удовлетворительное, будут также использоваться в рамках системы. Реализовывать сервисную модель предполагается в рамках трехлетних договоров с поставщиками услуги.
Данное мероприятие является обеспечивающим по отношению к мероприятию 2.3 «Повышение уровня обеспечения безопасности жителей за счет применения информационно-коммуникационных технологий» подпрограммы 2 «Создание интеллектуальной системы управления городом Москвой».
3.6. Обеспечение централизованного размещения городских информационных систем и ресурсов на базе общегородского центра обработки данных
В рамках настоящего мероприятия осуществляется централизованное размещение городских информационных систем и ресурсов на базе единого центра обработки данных (ЦОД). Реализация этого мероприятия позволит оптимизировать эксплуатацию информационных систем, ресурсов и аппаратных средств органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы. В рамках ЦОД будет в том числе создана инфраструктура для предоставления сервисов на базе «облачных» технологий органам государственной власти города Москвы, бизнесу и гражданам.
Настоящее мероприятие является примером обеспечения доступа органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы к информационно-коммуникационным технологиям по сервисной модели. 
3.7. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
В рамках настоящего мероприятия создается и функционирует государственное казенное учреждение «Мосгортелеком».
Подпрограмма «Управление реализацией Программы»
1. Приоритеты политики Правительства Москвы в сфере реализации подпрограммы
Программа представляет собой систему мероприятий, направленную на достижение значимых для города результатов, выполнение которых осуществляется в течение длительного периода. Для ее успешной реализации необходимо проведение комплекса организационных, методологических и контрольных мероприятий. Указанные мероприятия вошли в настоящую подпрограмму «Управление реализацией Программы».
Мероприятиями Подпрограммы 4 на период до 2016 года являются:
разработка системного проекта реализации Программы;
разработка и исполнение общественных контрольных и технических надзорных процедур;
разработка методологии обучения и повышения квалификации государственных гражданских служащих города Москвы и работников учреждений города Москвы, создание и обеспечение методологической составляющей деятельности центра технологического обучения.
2. Характеристика мероприятий подпрограммы
4.1. Разработка системного проекта реализации Программы
В рамках настоящего мероприятия осуществляется разработка системного проекта реализации Программы, который обеспечивает применение единого подхода к созданию и развитию информационно-коммуникационных систем.
Основными целями разработки системного проекта являются: обеспечение целостности модели управления реализацией Программы и единства архитектуры создаваемых информационных систем, обеспечение прозрачности и управляемости реализацией Программы, обеспечение соответствия целей создания единой городской автоматизированной системы управления (ЕГАСУ) и отдельных информационно-коммуникационных систем целям реализации Программы, обеспечение экономической эффективности создания и эксплуатации создаваемых информационных систем (эффективности инвестиций в создаваемые информационные системы).
Системный проект отражает видение целевого состояния процессов реализации функций органами государственной власти города Москвы и этапов их перехода из одного состояния в другое, их информационное обеспечение, механизмы автоматизированного контроля и регулирования этих процессов. За счет разработки системного проекта обеспечивается четкое функционирование и совершенствование Программы в планируемый и последующий периоды.
В рамках настоящего мероприятия выделены следующие приоритеты:
проведение комплексного анализа и оценка актуальности и востребованности существующих информационных систем и ресурсов города Москвы;
разработка требований к архитектуре решений в рамках системного проекта реализации Программы;
комплексное моделирование процессов реализации функций органов государственной власти и учреждений города Москвы и описание их целевого состояния;
разработка системы управления рисками, в том числе разработка комплекса мероприятий по предупреждению рисков.
4.2. Разработка и исполнение общественных контрольных и технических надзорных процедур
В рамках настоящего мероприятия осуществляется разработка общественных контрольных и технических надзорных процедур и их исполнение в течение всего срока реализации Программы. Указанные процедуры предназначены для мониторинга соответствия используемых решений системному проекту реализации Программы, обеспечения прозрачности ее реализации Программы, а также для проведения экспертизы и аудита соответствия стоимости, сроков, объемов и качества выполняемых работ установленным требованиям.
Приоритетными направлениями в рамках настоящего мероприятия до 2016 года являются:
разработка процедур общественного контроля;
разработка процедур технического надзора;
исполнение процедур общественного контроля и технического надзора.
4.3. Разработка методологии обучения и повышения квалификации государственных гражданских служащих города Москвы и работников учреждений города Москвы, создание и обеспечение методологической составляющей деятельности центра технологического обучения
Масштабное внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов государственной власти города Москвы и учреждений города Москвы потребует создания системы подготовки, обучения и постоянного повышения квалификации администраторов, пользователей информационных систем и ресурсов, а также и технических специалистов в области информационно-коммуникационных технологий.
В рамках настоящего мероприятия осуществляется разработка методологии обучения и повышения квалификации государственных гражданских служащих города Москвы и работников учреждений города Москвы в области информационно-коммуникационных технологий, а также методическое обеспечение деятельности центра технологического обучения.
Приоритетными направлениями проектов в рамках реализации настоящего мероприятия до 2016 года являются:
разработка методологии обучения и повышения квалификации государственных гражданских служащих города Москвы и работников учреждений города Москвы в области информационно-коммуникационных технологий для специалистов различного уровня;
разработка методологической составляющей центра технологического обучения;
создание центра технологического обучения.
Подпрограмма «Развитие средств массовой информации и рекламы»
1. Приоритеты политики Правительства Москвы в сфере реализации подпрограммы
Мероприятиями Подпрограммы 5 на период до 2016 года являются:
развитие печатных средств массовой информации и популяризация книгоиздания;
развитие электронных средств массовой информации;
развитие рекламы, праздничного и тематического оформления города Москвы.
2. Характеристика мероприятий подпрограммы
5.1. Развитие печатных средств массовой информации и популяризация книгоиздания
Ситуация с производством и распространением печатных средств массовой информации в городе Москве характеризуется значительным разнообразием продаваемых средств массовой информации при неравномерности распределения точек распространения по районам города Москвы, а также неравномерным распределением социально значимых СМИ (включая издаваемые при поддержке города Москвы) по стационарным и нестационарным точкам продаж. Несмотря на принятие ряда нормативных правовых актов в данной сфере, доступность точек продаж печатных средств массовой информации существенно ниже европейских норм. 
В результате реализации соответствующих проектов подпрограммы улучшатся условия для развития в городе Москве средств массовой информации, возрастет доступность печатных средств массовой информации для граждан, повысится качество информационного продукта, прежде всего при освещении основных направлений деятельности органов государственной власти города Москвы, будет обеспечено более эффективное функционирование механизмов обратной связи между властью и гражданами. 
Приоритетными направлениями проектов в рамках настоящего мероприятия являются:
создание условий для развития отрасли печатных средств массовой информации, качественной журналистики и информационная поддержка деятельности Правительства Москвы;
популяризация чтения и создание условий для книгоиздания;
развитие рынка распространения печати;
расширение представления медиаэкспозиций издательских программ в субъектах Правительства Москвы за пределами Российской Федерации и Российской Федерации;
поиск новых путей сотрудничества, взаимодействия с иностранными организациями в рамках полномочий Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы;
проведение социальных мероприятий в рамках полномочий Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
5.2. Развитие электронных средств массовой информации
Электронные средства массовой информации представлены в Москве во всем своем многообразии. Это и тематические специализированные каналы, и телеканалы, ориентированные на широкую зрительскую аудиторию, радиоканалы различной специализации, а также Интернет-издания. Ассортимент представленных в Москве электронных СМИ позволяет удовлетворить потребности различных целевых групп зрительской аудитории, радиослушателей и Интернет-пользователей.
При поддержке Правительства Москвы телеканалы «ТВ Центр», «ТВ Столица», «Доверие» выполняют важные для города Москвы функции: обеспечивают своевременное распространение информационных материалов о деятельности мэра Москвы, Правительства Москвы, органов исполнительной власти города Москвы и муниципальных образований. Кроме того, телеканалы в своей деятельности решают и важные социальные задачи, обеспечивая жителей востребованными у них образовательными, познавательными, детскими и просветительскими программами.
Приоритетными направлениями проектов в рамках настоящего мероприятия являются:
обеспечение распространения информации о деятельности руководства органов исполнительной власти города Москвы (организация деятельности центра обслуживания вызовов, пресс-конференций и «прямых линий»);
предоставление субсидий на возмещение затрат на проведение общественно значимых мероприятий с участием Правительства Москвы;
создание «золотого фонда» постановок московских театров;
предоставление субсидий на возмещение затрат по изготовлению, приобретению и распространению общественно значимой теле-, радио- продукции.
5.3. Развитие рекламы, праздничного и тематического оформления города Москвы
Приоритетными направлениями проектов в рамках настоящего мероприятия в части развития рекламы являются:
ликвидация незаконных объектов наружной рекламы и информации; 
сокращение объема рекламных площадей в пределах Садового кольца и на остальной территории города Москвы;
совершенствование праздничного и тематического оформления города Москвы.
